# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 31.03.2025                                                                                                      № 1020-ПА

# г. Люберцы

О внесении изменений в муниципальную программу

городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

# В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы»,  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 31.10.2022 № 4374-ПА изменения, утвердив её в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить                                          на заместителя Главы Романцову Н.Н.

## Глава городского округа                                                                                   В.М. Волков

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального образования

городской округ Люберцы

Московской области

# от 31.03.2025 № 1020-ПА

Муниципальная программа городского округа Люберцы Московской области: 
«Формирование современной комфортной городской среды»

Паспорт муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Люберцы Московской области Н.Н. Романцова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2027 г.г. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Комфортная городская среда | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1. Комфортная городская среда. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде залесенных ландшафтов, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время, расширению велопешеходной сети и спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок, занятий физической культурой и спортом на территории округа. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 225 241,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 241,13 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 9 453 595,17 | 1 091 392,00 | 1 783 535,19 | 3 870 288,44 | 1 916 444,79 | 791 934,75 |
| Средства бюджета городского округа Люберцы | 10 642 537,86 | 1 400 080,82 | 1 944 757,58 | 2 965 126,22 | 2 431 895,20 | 1 900 678,04 |
| Внебюджетные средства | 93 951,42 | 84 912,53 | 9 038,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 20 415 325,58 | 2 576 385,35 | 3 737 331,66 | 6 835 414,66 | 4 573 581,12 | 2 692 612,79 |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития.

Московская область является участником регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» (далее - Региональный проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного Регионального проекта предусматривает выделение средств из федерального бюджета (субсидий) на реализацию государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий муниципальных образований.

Итогом реализации Регионального проекта станет:

- улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципальных образований         Московской области;

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской           Федерации на территории Московской области;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Московской области.

В последние годы благоустройству территории городского округа Люберцы придается большое значение и уже в течение нескольких лет это является приоритетным направлением социально-экономического развития городского округа.

Однако существуют  факторы,  сдерживающие превращение городского округа  в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный округ. К некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.

Улучшение внешнего облика городского округа, создание архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий и дорог, организация досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха – все это является первоочередными задачами выполнения данной Программы.

Городской округ Люберцы уже сегодня начинает радовать горожан удачным архитектурно-планировочным решением отдельных территорий. Но встречаются участки городской территории, которые имеют очень неприглядный вид.

Зон отдыха, созданных на территории городского округа Люберцы, явно недостаточно. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек, диванов и урн. В рамках текущей программы на территории городского округа Люберцы планируется благоустройство территорий: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Для обеспечения эффективного использования территории городского округа Люберцы необходимо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно- методических, технических вопросов, а так же не ограничиваться рамками местного бюджета, но и привлекать средства предприятий и организаций и внебюджетных источников.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

Применение программно-целевого метода	реализации программных мероприятий позволит обеспечить:

- улучшение внешнего облика городского округа Люберцы;

- создание благоприятных условий для отдыха жителей;

- обеспечение нормативного состояния дворовых территорий;

- приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2023 по 2027 год обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей городского округа Люберцы.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

- Риск финансового обеспечения, который связан дефицитом бюджетных средств.

- Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.

- Риск изменения законодательства РФ.

В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер:

- оперативный мониторинг хода реализации Программы;

- оптимизация расходов бюджета городского округа Люберцы;

- оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

- своевременная	корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Перечень видов работ, планируемых к выполнению

Перечень видов планируемых к выполнению в рамках реализации муниципальной программы,  на которые может быть предоставлены субсидии (межбюджетные трансферты) из бюджета Московской области:

- разработка архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства;

- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий, археологических полевых работ (включая археологическую разведку), подеревной съемки, сплошного перечёта древесной растительности с оценкой жизненного состояния и составлением ведомости сплошного перечета;

- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

- выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- выполнение проектов освоения лесов;

- проверка сметной документации учреждением, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации, проведение историко-культурной экспертизы и иных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;

- разработка научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае, если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

- благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зоны с особыми условиями водопользования и использования участков береговой полосы водных объектов;

- благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

- благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

- благоустройство парковых проездов (дорог);

- благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

- благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

- благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

- благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

- благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

- благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

- благоустройство элементов сопряжения покрытий; благоустройство конструкций велопарковок;

- благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов; благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен; благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоёмов, включая пожарные, в том числе очистка водного объекта; благоустройство систем наружного освещения; благоустройство праздничного оформления; благоустройство средств размещения информации; благоустройство малых архитектурных форм; благоустройство въездных групп, стел;

- проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

- создание, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств); проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

- подготовка территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

- организация производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

- привлечение для авторского надзора за реализацией мероприятий лица, осуществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной документации;

- работы по созданию объектов водоснабжения, водоотведения, водоисточников технической и питьевой воды, водопадов; приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», автоматизированных систем и лицензированного программного обеспечения автоматизированных систем для оснащения элементов благоустройства (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, имеющей положительное

- заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу);

рубку (валку, а также иные технологически связанные с ней процессы) зеленых (лесных) насаждений (деревьев, кустарников), очистку, иные мероприятия в соответствии с проектом освоения лесов;

- работы по созданию (в том числе подготовительные, демонтажные, ремонтные, земляные и пусконаладочные работы) объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, возведение некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры в соответствии с проектом освоения лесов;

- лесосечные работы, санитарно-оздоровительные мероприятия (включая сплошную санитарную рубку, выборочную санитарную рубку, уборку неликвидной древесины, рубку аварийных деревьев, уборку валежника), ликвидацию очагов вредных организмов в лесах, в том числе рубку лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами, лесовосстановление.

Целевые показатели муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (W.ХХ.ZZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.F2.07, 1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05 |
| 2 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Отраслевой показатель | Процент | - | - | 67,98 | 68,00 | 68,20 | 68,40 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.01.04, 1.01.22 |
| 3 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Отраслевой показатель | Процент | - | - | 84,76 | 84,77 | 84,88 | 84,76 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.01.04 1.01.22 |
| 4 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Отраслевой показатель | Единица | 2 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.01.04, 1.01.22 |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | - | - | 30 | 30 | 32 | 32 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.F2.07, 1.01.02, 1.01.04, 1.01.09, 2.01.02, 2.01.03, 1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05, |
| 6 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.01.02, 1.01.15, 1.01.16, 1.01.20 |
| 7 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица | - | - | 1 | 2 | 1 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.30 2.01.39, 2.01.40 |
| 8 | Количество установленных детских, игровых площадок | Обращение | Единица | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.01.03 |
| 9 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 593 996,10 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.01 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.F2.01, 2.01.24, 2.01.32, 2.И4.01 |
| 10 | Количество территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.01.09 |
| 11 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение | Единица | 40 | 27 | 27 | 24 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.29 2.F2.01 2.И4.01 2.01.17 |
| 12 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 2 413,00 | 1 743,30 | 5 752,00 | 16 687,84 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.01 2.01.32 |
| 13 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Отраслевой показатель | Единица | 13 | 45 | 3 | 36 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.02, 2.01.33 |
| 14 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.02 |
| 15 | Замена детских игровых площадок | Отраслевой показатель | Единица | 32 | 13 | 18 | 20 | 0 | 0 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.20, 2.01.34, 2.01.35 |
| 16 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Отраслевой показатель | Единица | 49 | 208 | 129 | 98 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.02.01 2.03.01, 2.03.04 |
| 17 | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Отраслевой показатель | Единица | 1 333 | 786 | 2941 | 900 | 800 | 800 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.21 2.01.22 |
| 18 | Установка шкафов управления наружным освещением | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 9 | 28 | 19 | 9 | 9 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.21 2.01.23 |
| 19 | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Отраслевой показатель | Единица | 465 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.01.03 |
| 20 | Индекс качества городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | балл | - | - | 264 | 264 | 264 | 264 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.F2.01, 1.F2.03, 1.F2.07, 1.01.02, 1.01.04, 1.01.09, 1.01.15, 1.01.16, 2.01.02, 2.01.03, 2.01.09 2.01.17 1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05 |
| 21 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Отраслевой показатель | Единица | - | - | - | 7 | 7 | 7 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 1.01.23 |
| 22 | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Отраслевой показатель | процент | - | - | - | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области | 2.02.01, 2.03.04 |

## Взаимосвязь целевых показателей муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Формирование современной комфортной городской среды»

## с целями (задачами), на достижение которых направлен показатель

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Цели муниципальной программы | ## Задачи муниципальной программы | ## Наименование целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| ## 1 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | ## Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) |
| ## 2 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | ## Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее |
| ## 3 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | ## Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее |
| ## 4 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | ## Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству |
| ## 5 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | ## Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| ## 6 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) |
| ## 7 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | ## Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области |
| ## 8 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество установленных детских, игровых площадок |
| ## 9 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | ## Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств |
| ## 10 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | ## Количество территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области |
| ## 11 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| ## 12 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | ## Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |
| ## 13 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций |
| ## 14 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | ## Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области |
| ## 15 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | ## Замена детских игровых площадок |
| ## 16 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | ## Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах |
| ## 17 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | ## Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения |
| ## 18 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | ## Установка шкафов управления наружным освещением |
| ## 19 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | ## Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | ## Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |
| ## 20 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | ## Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | ## Индекс качества городской среды |
| ## 21 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. | ## Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" |
| ## 22 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Люберцы | ## Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы | ## Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах |

## Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Формирование современной комфортной городской среды»

## Таблица 1

| ## № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Методика расчета целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, И4.07 (до 01.01.2025 - F2.01, F2.02, F2.03, F2.07 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» ) подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»" государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы). Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. | Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам. | Ежеквартально |
| 2 | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто. Базовое значение за 2023 год: 67,74 | Акты выполненных работ | Годовой |
| 3 | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто. Базовое значение за 2023 год: 84,63 | Акты выполненных работ | Годовой |
| 4 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Единица | Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» Базовое значение за 2023 год: 22 | Голосование, общественные обсуждения | Ежеквартально |
| 6 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий городского округа Люберцы (в т.ч. благоустройство зон массового отдыха граждан (скверов, аллей и бульваров) | Процент | Показатель рассчитывается в процентах, следующим образом: М%= Мв/ Мк*100%, где: М% - процент выполненных работ; Мв - количество благоустроенных территорий; Мк - количество территорий по контракту. | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 7 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год Базовое значение за 2023 год: 0 | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 8 | Количество установленных детских, игровых площадок | Единица | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Акты выполненных работ по установке детских игровых площадок | Ежеквартально |
| 9 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Квадратный метр | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 10 | Количество территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных территорий с привлечением субсидии из бюджета Московской области, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4 | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 11 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий | Интернет-портал «Добродел», обращения граждан к Президенту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию городского округа Люберцы, а также полученных иными способами. | Ежеквартально |
| 12 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Реестр выявленных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Ежеквартально |
| 13 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области | Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам. | Ежеквартально |
| 14 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Единица | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области | Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам. | Ежеквартально |
| 15 | Замена детских игровых площадок | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ по замене детских игровых площадок | Ежеквартально |
| 16 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ по замене детских игровых площадок | Ежеквартально |
| 17 | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 18 | Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 19 | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Единица | Количество предписаний, выданных административной комиссией, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства равно фактическому наличию выданных предписаний | Предписания | Ежеквартально |
| 20 | Индекс качества городской среды | Балл | Утвержден Приказом Минстроя России от 18.04.2019 №228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» Базовое значение за 2023 год: 0 | Данные листов оценки субъектов Российской Федерации, формируемые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Годовая |
| 21 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год Базовое значение за 2024 год: 0 | Норматив доведенный министерством на текущий финансовый год | Ежеквартально |
| 22 | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Процент | Показатель равен отношению числа граждан, проживающих в МКД с комфортными условиями к общее число граждан, проживающих в МКД)×100% где, 1. Число граждан, проживающих в МКД с комфортными условиями: - Это жители многоквартирных домов, в которых проведены в отчетном периоде мероприятия по повышению комфортности, таким как - Наличие капитального ремонта; - наличие текущего ремонта; 2. Общее число граждан, проживающих в МКД: Это общее количество жителей многоквартирных домов, в которых требуются мероприятия по по повышению комфортности, таким как - Наличие капитального ремонта; - наличие текущего ремонта, в отчетном периоде Базовое значение 2024: 100% | АИС ГЖИ МО, нормативные акты администрации об утверждении адресных перечней по текущему ремонту подъездов и капитальному ремонту многоквартирных домов | Ежеквартально |

Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 2

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | И4 | 01 | Благоустроены общественные территории | ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. До 01.01.2025 мониторинг результата осуществлялся в рамках мероприятия F2.01 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда». Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2022 год:0 |
| 2 | 1 | И4 | 03 | Благоустроены скверы | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий. До 01.01.2025 мониторинг результата осуществлялся в рамках мероприятия F2.03 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда». Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2022 год:0 |
| 3 | 1 | И4 | 05 | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2024 год:0 |
| 4 | 1 | 01 | 02 | Благоустроены лесопарковые зоны | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон Источники данных:. Протоколы заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон. Базовое значение за 2022 год: 0 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | Доля установленных детских, игровых площадок | процент | Значение определяется как отношение фактически установленных детских, игровых площадок к плановому количеству Источники данных: Акты выполненных работ по установке детских игровых площадок Базовое значение за 2022 год:100 |
| 6 | 1 | 01 | 04 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий с наружным освещением, устроенным в отчетном периоде, включающая сумму количеств территорий частей улиц (проездов, набережных) с наружным освещением, на которых до реализации мероприятий с использованием средств субсидии наружное освещение отсутствовало. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии с указанием территорий, обеспечивающих влияние на увеличение в муниципальном образовании на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах. Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2022 год:0 |
| 7 | 1 | 01 | 09 | Доля благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4 | процент | Значение определяется отношением благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, к плановому количеству. Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2022 год:0 |
| 8 | 1 | 01 | 15 | Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, в которых в отчетном периоде проведены мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по благоустройству, принятые по результатам осмотра таких территорий. Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2023 год:0 |
| 9 | 1 | 01 | 16 | Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств объектов капитального строительства (пешеходных мостов до 700 м), построенных при благоустройстве общественных территорий в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по строению объектов капитального строительства, принятые по результатам осмотра таких территорий Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2023 год:0 |
| 10 | 1 | 01 | 20 | Количество аварийных и сухостойных деревьев подлежащих вырубке | ед. | Результат рассчитывается по итогам года: выполнение работ по вырубке и опиловке аварийных деревьев на территории г.о. Люберцы в соответствии с заключенным контрактом. Д%= Дв/ Дк * 100 % Д% - процент выполненных работ; Дв - количество, вырубленных, опиленных деревьев; Дк - количество деревьев по контракту Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2022 год:415 |
| 11 | 1 | 01 | 20 | Количество высаженных деревьев и кустарников | ед. | Результат определяется в соответствии с количеством посаженных деревьев и кустарников, количестве высаженной цветочной рассады на территории г.о. Люберцы за отчетный период. Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2022 год: 9284 |
| 12 | 1 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед. | Результат определяется из количества завершенного благоустройства территорий Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2022 год:2 |
| 13 | 1 | 01 | 20 | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, | ед | Результат определяется как количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2023 год:0 |
| 14 | 1 | 01 | 20 | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | ед | Результат определяется как количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2023 год:0 |
| 15 | 1 | 01 | 20 | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | ед | Результат определяется как количество общественных территорий, на которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2023 год:0 |
| 16 | 1 | 01 | 20 | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | ед | Результат определяется как количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2023 год:0 |
| 17 | 1 | 01 | 22 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорийИсточники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2022 год: 2 |
| 18 | 1 | 01 | 23 | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город) | ед. | Фактическое значение результата определяется количеством обустроенных объектов наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в отчетном периоде. Акты выполненных работ Базовое значение за 2024 год: 0 |
| 19 | 1 | F2 | 02 | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий». Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2022 год:2 |
| 20 | 1 | F2 | 07 | Благоустроены детские скверы | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских скверов, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства детских скверов, принятые по результатам осмотра таких скверов Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2023 год:0 |
| 21 | 2 | И4 | 01 | Выполнен ремонт дворовых территорий | ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2024 год:0 |
| 22 | 2 | 01 | 01 | Доля устранённых дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | процент | Значение определяется отношением отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов к плановому Источники данных: Реестр выявленных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов Базовое значение за 2022 год: 142,95% |
| 23 | 2 | 01 | 01 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | м2 | Значение определяется количеством отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов к плановому Источники данных: Реестр выявленных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов Базовое значение за 2023 год: 1743,3 м2 |
| 24 | 2 | 01 | 02 | Доля созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | процент | Значение показателя определяется отношением фактического количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия, в том числе с участием средств местного бюджета к плановому количеству Источники данных: Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам. Базовое значение за 2022 год: 100 % |
| 25 | 2 | 01 | 02 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | ед. | Значение показателя определяется количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия, в том числе с участием средств местного бюджета к плановому количеству Источники данных: Акты выполненных работ по реализованным комплексным проектам. Базовое значение за 2023 год: 44 |
| 26 | 2 | 01 | 03 | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» Источники данных: предписания Базовое значение за 2022 год: 1 ед. |
| 27 | 2 | 01 | 09 | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | кв. м | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. Источники данных: Государственные информационные системы Базовое значение за 2023 год: 0 кв.м |
| 28 | 2 | 01 | 15 | Доля площади дворов, содержащихся за счет бюджетных средств | процент | Значение определяется отношением площадей дворовых территорий и общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств к площади, установленной согласно титульными списками объектов благоустройства городского округа Источники данных: Схемы уборки территории Базовое значение за 2023 год: 0% |
| 29 | 2 | 01 | 15 | Обеспечено содержание дворовых территорий | тыс. кв. м | Значение результата определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. Источники данных: Схемы уборки территории Базовое значение за 2023 год: 0% |
| 30 | 2 | 01 | 16 | Доля площади общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | процент | Значение определяется отношением площадей дворовых территорий и общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств к площади, установленной согласно титульными списками объектов благоустройства городского округа Источники данных: Схемы уборки территории Базовое значение за 2022 год: 100% |
| 31 | 2 | 01 | 16 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. Источники данных: Схемы уборки территории Базовое значение за 2023 год: 0% |
| 32 | 2 | 01 | 17 | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2024 год:0 |
| 33 | 2 | 01 | 18 | Доля площади парков, содержащихся за счет бюджетных средств | процент | Значение определяется отношением площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, установленной согласно титульными списками объектов благоустройства городского округа. Источники данных: Схемы уборки территории Базовое значение за 2023 год: 0% |
| 34 | 2 | 01 | 18 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. Источники данных: Схемы уборки территории Базовое значение за 2023 год: 0% |
| 35 | 2 | 01 | 20 | Доля замененных и модернизированных детских игровых площадок | процент | Фактическое достижение результата определяется как отношение количества детских, игровых площадок, замененных и модернизированных в отчетном периоде к плановому. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении установки детских, игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких площадок. Источники данных: Акты выполненных работ по замене детских игровых площадок Базовое значение за 2022 год: 100 % |
| 36 | 2 | 01 | 20 | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2023 год: 0 ед. |
| 37 | 2 | 01 | 21 | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2022 год: 16481 ед. |
| 38 | 2 | 01 | 22 | Доля замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения от планового количества | Процент | Значение определяется отношением фактически замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения к плановому в отчетном периоде Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2022 год: 19,99% |
| 39 | 2 | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2023 год: 389 ед. |
| 40 | 2 | 01 | 23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2023 год: 0 ед. |
| 41 | 2 | 01 | 24 | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2023 год: 0% |
| 42 | 2 | 01 | 24 | Объем ликвидированных навалов мусора | Куб. м | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа. Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2023 год: 0% |
| 43 | 2 | 01 | 29 | Модернизированы дворовые территории | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде. Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2023 год: 0 |
| 44 | 2 | 01 | 30 | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2023 год: 0 ед. |
| 45 | 2 | 01 | 32 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м) | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2024 год:0 |
| 46 | 2 | 01 | 33 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2024 год:0 |
| 47 | 2 | 01 | 34 | Демонтировано детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество площадок демонтированных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2024 год:0 |
| 48 | 2 | 01 | 34 | Установлено светильников, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество светильников установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2024 год:0 |
| 49 | 2 | 01 | 34 | Установлено видеокамер, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество видеокамер установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2024 год:0 |
| 50 | 2 | 01 | 35 | Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | Ед. | Фактическое значение определяется как количество площадок установленных, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2024 год:0 |
| 51 | 2 | 01 | 39 | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2024 год:0 |
| 52 | 2 | 01 | 39 | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками | Ед. | Количество подготовленного твердого покрытия под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2024 год:0 |
| 53 | 2 | 01 | 40 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) | Ед. | Количество детских игровых площадок на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2024 год:0 |
| 54 | 2 | 01 | 40 | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения | Ед. | Количество детских игровых площадок на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2024 год:0 |
| 55 | 2 | 01 | 40 | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» | Ед. | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2024 год:0 |
| 56 | 2 | 01 | 40 | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2024 год:0 |
| 57 | 2 | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Значение определяется фактическим количеством домов в которых проведен капитальный ремонт в текущем году Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2024 год:0 |
| 58 | 2 | 03 | 01 | Доля отремонтированных подъездов | процент | Значение определяется отношением фактически отремонтированным подъездам к плановому количеству в отчетном году Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2022 год: 100% |
| 59 | 2 | 03 | 04 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Количество выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов, до 01.01.2025 мониторинг результата осуществлялся в рамках мероприятия 03.01.подпрограммы 2. Значение определяется количеством фактически отремонтированных подъездов в отчетном году. Источники данных: Акты выполненных работ Базовое значение за 2023 год: 208 |
| 60 | 2 | F2 | 01 | Доля выполненных ремонтов дворовых территорий | процент | Значение определяется отношением фактически благоустроенных дворовых территорий к плановому Перечень дворовых территорий определяется в соответствии с данными Интернет-портала «Добродел», обращениями граждан к Президенту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области, в администрацию городского округа Люберцы, а также полученных иными способами. Источники данных: Акты выполненных работ. Базовое значение за 2022 год: 100% |
| 61 | 2 | F2 | 01 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде. Источники данных: Акты выполненных работ. Базовое значение за 2023 год: 0 |

Приложение № 1

к муниципальной программе городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 225 241,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 241,13 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 663 840,59 | 0,00 | 0,00 | 730 582,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 143 001,38 | 790 256,75 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 430 553,14 | 0,00 | 0,00 | 394 086,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 638 477,82 | 397 989,05 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 4 319 634,86 | 0,00 | 0,00 | 1 124 668,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 006 720,33 | 1 188 245,80 |  |
| 1.1. | Мероприятие И4.01 Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 225 241,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 241,13 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 533 975,49 | 0,00 | 0,00 | 726 697,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 063 460,14 | 743 818,24 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 186 271,34 | 0,00 | 0,00 | 331 689,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 840,33 | 312 741,76 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 3 945 487,96 | 0,00 | 0,00 | 1 058 386,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 830 541,60 | 1 056 560,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | - | - | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 |  |
| 1.2. | Мероприятие И4.03 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 129 865,10 | 0,00 | 0,00 | 3 885,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 541,24 | 46 438,51 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 54 602,40 | 0,00 | 0,00 | 1 633,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 443,49 | 19 525,29 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 184 467,50 | 0,00 | 0,00 | 5 518,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 984,73 | 65 963,80 |  |
|  | Благоустроены скверы, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 2 |  |
| 1.3. | Мероприятие И4.05 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 189 679,40 | 0,00 | 0,00 | 60 763,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 194,00 | 65 722,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 189 679,40 | 0,00 | 0,00 | 60 763,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 194,00 | 65 722,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | - | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 103 435,05 | 752 993,87 | 1 442 182,84 | 3 136 491,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 771 766,41 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 861 396,73 | 344 599,06 | 293 670,73 | 791 332,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 072,86 | 65 722,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 7 964 981,78 | 1 097 592,93 | 1 736 003,57 | 3 927 824,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 137 839,27 | 65 722,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.02 Благоустройство лесопарковых зон | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 192 912,13 | 297 899,19 | 113 372,29 | 1 009 874,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 771 766,41 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 026 728,71 | 197 278,99 | 54 835,86 | 450 121,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 492,70 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 3 219 640,84 | 495 178,18 | 168 208,15 | 1 459 995,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 096 259,11 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены лесопарковые зоны, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 08.03.2023-16.10.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16 035,43 | 16 035,43 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 37 416,03 | 37 416,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 53 451,46 | 53 451,46 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля установленных детских, игровых площадок, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | х | х |  | х |  | х |  | х |  | х | х | х |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.04 Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 01.01.2023 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 072,29 | 7 072,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 18 492,70 | 16 502,12 | 1 990,58 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 25 564,99 | 23 574,41 | 1 990,58 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 29 | 3 | х |  | х |  | х |  | х |  | х | х | х |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.09 Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 08.03.2023-30.11.2023 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 431 986,96 | 431 986,96 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 22 736,19 | 22 736,19 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 454 723,15 | 454 723,15 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля благоустроенных с привлечением субсидии из бюджета Московской области территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | х | х |  | х |  | х |  | х |  | х | х | х | х |
| 2.5. | Мероприятие 01.15 Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов | 01.07.2024- 15.10.2025 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 389 006,00 | 0,00 | 475 000,41 | 914 005,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 1 389 006,00 | 0,00 | 475 000,41 | 914 005,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.16 Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий | 01.07.2024-15.10.2025 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 066 422,24 | 0,00 | 853 810,14 | 1 212 612,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 2 066 422,24 | 0,00 | 853 810,14 | 1 212 612,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.20 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 735 020,29 | 70 290,93 | 236 844,29 | 320 582,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 580,16 | 65 722,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 735 170,29 | 70 290,93 | 236 994,29 | 320 582,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 580,16 | 65 722,00 |  |
|  | Количество аварийных и сухостойных деревьев, подлежащих вырубке, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2050 | 450 | 400 | 400 |  | 50 |  | 100 |  | 300 |  | 400 | 400 | 400 |  |
|  | Количество высаженных деревьев и кустарников, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 470 | 2470 | 1500 | 1500 |  | 0 |  | 400 |  | 1100 |  | 1500 | 1500 | 1500 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | - | 4 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | - | 4 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | - | 4 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | - | 4 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.22 Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 01.02.2023-31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 374,80 | 374,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 374,80 | 374,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 | 29 | 5 | х |  | х |  | х |  | х |  | х | х | х |  |
| 2.9. | Мероприятие 01.23 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 01.01.2025-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 20 628,01 | 0,00 | 0,00 | 20 628,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 20 628,01 | 0,00 | 0,00 | 20 628,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | - | - | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 0 | 0 |  |
| 3. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2023 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 558 134,60 | 218 294,25 | 339 840,35 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 267 971,26 | 104 626,24 | 163 345,02 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 826 105,86 | 322 920,49 | 503 185,37 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие F2.01 Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 262 099,37 | 0,00 | 262 099,37 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 125 747,87 | 0,00 | 125 747,87 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 387 847,24 | 0,00 | 387 847,24 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | 0 | х |  | х |  | х |  | х |  | х | х | х |  |
| 3.2. | Мероприятие F2.02 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 11.07.2022 - 16.10.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 177 734,25 | 177 734,25 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 85 186,24 | 85 186,24 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 262 920,49 | 262 920,49 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | х | х |  | х |  | х |  |  | х | х | х |  |
| 3.3. | Мероприятие F2.03 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 01.01.2023 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 41 599,78 | 40 560,00 | 1 039,78 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 19 938,35 | 19 440,00 | 498,35 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 61 538,13 | 60 000,00 | 1 538,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены скверы, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | х |  | х | х |  | х |  |  | х | х | х |  |
| 3.4. | Мероприятие F2.07 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов) | 01.02.2024 - 31.10.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 76 701,20 | 0,00 | 76 701,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 37 098,80 | 0,00 | 37 098,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 113 800,00 | 0,00 | 113 800,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены детские скверы, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | 2 | х |  | х | х |  | х |  | х |  | х | х |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 13 110 722,50 | 1 420 513,42 | 2 239 188,94 | 5 052 492,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 144 559,60 | 1 253 967,80 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 225 241,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 241,13 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 325 410,24 | 971 288,12 | 1 782 023,19 | 3 867 074,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 914 767,79 | 790 256,75 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 559 921,13 | 449 225,30 | 457 015,75 | 1 185 418,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 004 550,68 | 463 711,05 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда

## муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

## «Формирование современной комфортной городской среды»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие И4. ## Федеральный проект ## «Формирование комфортной городской среды» | ## Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 01 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | ## Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. |
| ## 3 | Основное мероприятие F2 ## Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | ## Организация благоустройства территорий городского округа Люберцы. |

Приложение № 2

к муниципальной программе городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |

| 1. | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 899 844,00 | 0,00 | 0,00 | 299 948,00 |  |  |  |  | 299 948,00 | 299 948,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 899 844,00 | 0,00 | 0,00 | 299 948,00 |  |  |  |  | 299 948,00 | 299 948,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие И4.01 Ремонт дворовых территорий | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 899 844,00 | 0,00 | 0,00 | 299 948,00 |  |  |  |  | 299 948,00 | 299 948,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 899 844,00 | 0,00 | 0,00 | 299 948,00 |  |  |  |  | 299 948,00 | 299 948,00 |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | - | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 |  |

| 2. | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 01.01.2023 -31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 23 422,30 | 15 341,25 | 1 512,00 | 3 214,05 |  |  |  |  |  | 1 677,00 | 1 678,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 959 768,48 | 865 643,64 | 1 383 765,46 | 1 445 943,87 |  |  |  |  |  | 1 127 396,52 | 1 137 018,99 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 5 983 190,78 | 880 984,89 | 1 385 277,46 | 1 449 157,92 |  |  |  |  |  | 1 129 073,52 | 1 138 696,99 |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 01.01.2023 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 424,77 | 1 424,77 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 580,37 | 682,88 | 7 897,49 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 10 005,14 | 2 107,65 | 7 897,49 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля устранённых дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, м2 | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 5752 | - | 5 752 | х | х | х | х |  | х | х | х |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.02 Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 01.01.2023 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 477,48 | 12 477,48 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 998,67 | 5 980,79 | 1 017,88 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 19 476,15 | 18 458,27 | 1 017,88 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | 3 | х | х | х | х |  | х | х | х |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.03 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 01.01.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 981,00 | 1 439,00 | 1 512,00 | 1 675,00 |  |  |  |  |  | 1 677,00 | 1 678,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 7 981,00 | 1 439,00 | 1 512,00 | 1 675,00 |  |  |  |  |  | 1 677,00 | 1 678,00 |  |
|  | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.09 Устройство и модернизация контейнерных площадок | 13.08.2024-31.12.2025 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 539,05 | 0,00 | 0,00 | 1 539,05 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 744,42 | 0,00 | 0,00 | 744,42 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 2 283,47 | 0,00 | 0,00 | 2 283,47 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 152,83 | - | 0 | 152,83 | 0 | 0 | 152,83 |  | 152,83 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.15 Содержание дворовых территорий | 01.01.2024-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 774 448,82 | 0,00 | 250 271,78 | 208 176,19 |  |  |  |  |  | 165 617,83 | 150 383,02 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 774 448,82 | 0,00 | 250 271,78 | 208 176,19 |  |  |  |  |  | 165 617,83 | 150 383,02 |  |
|  | Доля площади дворов, содержащихся за счет бюджетных средств, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 181,38 | - | 181,38 | 181,38 | 181,38 | 181,38 | 181,38 |  | 181,38 | 181,38 | 181,38 |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.16 Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 703 299,06 | 646 595,31 | 573 328,03 | 575 117,06 |  |  |  |  |  | 441 700,69 | 466 557,97 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 2 703 299,06 | 646 595,31 | 573 328,03 | 575 117,06 |  |  |  |  |  | 441 700,69 | 466 557,97 |  |
|  | Доля площади общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | х | х | х | х |  | х | х | х | х |  |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2025 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 381 | - | 381 | 381 | 381 | 381 |  | 381 | 381 | 381 | 381 |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.17 Благоустройство дворовых территорий | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 43 480,45 | 0,00 | 0,00 | 43 480,45 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 43 480,45 | 0,00 | 0,00 | 43 480,45 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед.. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.18 Содержание парков культуры и отдыха | 01.01.2024 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 768 498,27 | 0,00 | 103 131,32 | 224 366,95 |  |  |  |  |  | 220 500,00 | 220 500,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 768 498,27 | 0,00 | 103 131,32 | 224 366,95 |  |  |  |  |  | 220 500,00 | 220 500,00 |  |
|  | Доля площади парков, содержащихся за счет бюджетных средств, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,8 | - | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
| 2.9. | Мероприятие 01.20 Замена и модернизация детских игровых площадок | 01.02.2023-31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 149 232,63 | 73 051,28 | 76 181,35 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 149 232,63 | 73 051,28 | 76 181,35 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля замененных и модернизированных детских игровых площадок, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | х | х | х | х |  | х | х | х | х |  |
|  | Замена детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | - | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.10. | Мероприятие 01.21 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 680 832,59 | 139 333,38 | 134 917,86 | 167 337,35 |  |  |  |  |  | 119 622,00 | 119 622,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 680 832,59 | 139 333,38 | 134 917,86 | 167 337,35 |  |  |  |  |  | 119 622,00 | 119 622,00 |  |
|  | Количество светильников, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 16481 | 16481 | 16481 | 16481 | 4120 | 8240 |  | 12361 | 16481 | 16481 | 16481 |  |
| 2.11. | Мероприятие 01.22 Замена неэнергоэффектив ных светильников наружного освещения | 01.02.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 117 509,68 | 0,00 | 80 640,00 | 36 869,68 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 117 509,68 | 0,00 | 80 640,00 | 36 869,68 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения от планового количества, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | х | х | х | х |  | х | х | х | х |  |
|  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 441 | - | 2941 | 900 | 0 | 360 |  | 720 | 900 | 800 | 800 |  |
| 2.12. | Мероприятие 01.23 Установка шкафов управления наружным освещением | 28.04.2024 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 17 532,31 | 0,00 | 7 636,87 | 9 895,44 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 17 532,31 | 0,00 | 7 636,87 | 9 895,44 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением , ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 65 | - | 28 | 19 | 0 | 8 |  | 15 | 19 | 9 | 9 |  |

| 2.13. | Мероприятие 01.24 Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 01.01.2024 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2025 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Объем ликвидированных навалов мусора, м3 | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| 2.14. | Мероприятие 01.29 Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 01.02.2024 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 135 014,13 | 0,00 | 135 014,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 135 014,13 | 0,00 | 135 014,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Модернизированы дворовые территории, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | - | 23 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.15. | Мероприятие 01.30 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 01.01.2024 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 13 728,75 | 0,00 | 13 728,75 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 13 728,75 | 0,0 | 13 728,75 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.16. | Мероприятие 01.32 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 84 228,00 | 0,00 | 0,00 | 28 076,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 076,00 | 28 076,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 84 228,00 | 0,0 | 0,00 | 28 076,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 076,00 | 28 076,00 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 063,52 | - | - | 16 687,84 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16 687,84 |  |  | 16 687,84 | 16 687,84 | 16 687,84 |  |
| 2.17. | Мероприятие 01.33 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 63 066,00 | 0,00 | 0,00 | 21 022,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 022,00 | 21 022,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 63 066,00 | 0,0 | 0,00 | 21 022,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 022,00 | 21 022,00 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 90 | - | - | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 38 | 26 | 26 |  |
| 2.18. | Мероприятие 01.34 Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 26 005,68 | 0,00 | 0,00 | 8 668,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 668,56 | 8 668,56 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 26 005,68 | 0,0 | 0,00 | 8 668,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 668,56 | 8 668,56 |  |
|  | Демонтировано детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | - | - | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Установлено светильников, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | - | - | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Установлено видеокамер, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение), ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.19. | Мероприятие 01.35 Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 271 078,32 | 0,00 | 0,00 | 90 359,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 359,44 | 90 359,44 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 271 078,32 | 0,0 | 0,00 | 90 359,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 359,44 | 90 359,44 |  |
|  | Установлено детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП), ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 | - | - | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |
| 2.20. | Мероприятие 01.39 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 87 968,57 | 0,00 | 0,00 | 29 322,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 323,00 | 29 323,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 87 968,57 | 0,0 | 0,00 | 29 322,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 323,00 | 29 323,00 |  |
|  | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | - | - | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | - | - | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.21. | Мероприятие 01.40 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 521,76 | 0,00 | 0,00 | 2 507,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 507,00 | 2 507,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 7 521,76 | 0,0 | 0,00 | 2 507,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 507,00 | 2 507,00 |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | - | - | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | - | - | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 3. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 02.01 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 18 541,78 | 18 541,78 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 157 702,89 | 43 886,89 | 80 000,00 | 33 816,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 93 801,42 | 84 912,53 | 8 888,89 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 270 046,09 | 147 341,20 | 88 888,89 | 33 816,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Мероприятие 03.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 01.01.2023 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 18 541,78 | 18 541,78 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 123 886,89 | 43 886,89 | 80 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 93 801,42 | 84 912,53 | 8 888,89 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 236 230,09 | 147 341,20 | 88 888,89 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля отремонтированных подъездов, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | х | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х | х |  |
|  | Проведен ремонт подъездов МКД, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 129 | - | 129 | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х | х |  |
| 4.2. | Мероприятие 03.04 Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 33 816,00 | 0,00 | 0,00 | 33 816,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 33 816,00 | 0,0 | 0,00 | 33 816,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 98 | - | - | 98 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 98 | 0 | 0 |  |
| 5. | Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2023 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 86 220,85 | 86 220,85 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 65 301,36 | 41 324,99 | 23 976,37 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 151 522,21 | 127 545,84 | 23 976,37 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. | Мероприятие F2.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 01.01.2023 - 31.12.2024 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 86 220,85 | 86 220,85 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 65 301,36 | 41 324,99 | 23 976,37 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 151 522,21 | 127 545,84 | 23 976,37 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Доля выполненных ремонтов дворовых территорий, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | х | х |  |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х | х | х |  |
|  | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | 2 | х |  |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  | х | х | х |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого: | 7 304 603,08 | 1 155 871,93 | 1 498 142,72 | 1 782 921,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 429 021,52 | 1 438 644,99 | Х |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 128 184,93 | 120 103,88 | 1 512,00 | 3 214,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 677,00 | 1 678,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 082 616,73 | 950 855,52 | 1 487 741,83 | 1 779 707,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 427 344,52 | 1 436 966,99 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 93 801,42 | 84 912,53 | 8 888,89 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие ## И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 01 ## Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |
| ## 3 | ## Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |
| ## 4 | ## Основное мероприятие 03 ## Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |
| ## 5 | ## Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | ## Улучшение эстетичного вида территорий и создание комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Люберцы. |

## Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/ завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1 | Благоустройство Томилинского лесопарка («Лесная опушка») по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество | 79 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2022 22.10.2023 | 01.09.2023 | 597 956,88 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 71 945,09 | Средства бюджета Московской области | 297 899,19 | 297 899,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 833,61 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 197 278,99 | 197 278,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 102 778,70 | Итого: | 495 178,18 | 495 178,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Благоустройство Томилинского лесопарка («Лесная опушка») по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество (2-я очередь СМР) | 25 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2025 28.11.2025 | 29.11.2025 | 507 770,82 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 423 409,66 | 0,00 | 0,00 | 423 409,66 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 178 024,52 | 0,00 | 0,00 | 178 024,52 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 601 434,18 | 0,00 | 0,00 | 601 434,18 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество | 30,42 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2024 28.11.2025 | 29.11.2025 | 766 958,48 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 516 930,01 | 0,00 | 113 372,29 | 403 557,72 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 250 028,47 | 0,00 | 54 835,86 | 195 192,61 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 766 958,48 | 0,00 | 168 208,15 | 598 750,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество (связь с Волкушей) | 80 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2025 28.11.2026 | 29.11.2026 | 1 356 070,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 954 673,27 | 0,00 | 0,00 | 182 906,86 | 771 766,41 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 401 396,73 | 0,00 | 0,00 | 76 904,03 | 324 492,70 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 1 356 070,00 | 0,00 | 0,00 | 259 810,89 | 1 096 259,11 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 192 912,13 | 297 899,19 | 113 372,29 | 1 009 874,240 | 771 766,41 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 026 728,71 | 197 278,99 | 54 835,86 | 450 121,16 | 324 492,70 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 3 219 640,84 | 495 178,18 | 168 208,15 | 1 459 995,40 | 1 096 259,11 | 0,00 |  |

## Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.03
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, д.Марусино, Заречная ул, д.33 к.7 | - | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, Комсомольский пр-кт, д.24/2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.3 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, п.Красково, Карла Маркса ул., д.117/16,117/12 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 100,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | г.о. Люберцы, г.Люберцы, р.п.Малаховка, Безымянный тупик, д.6/1 и 6/2. |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6100,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | г.о. Люберцы, г.Люберцы, ул.Парковая, д.1/18 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 6 100,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 820,85 | 1 820,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 248,65 | 4 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 6 069,50 | 6 069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, Проспект Победы,д.3 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-16.10.2023 | 17.10.2023 | 8 855,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 643,22 | 2 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 167,52 | 6 167,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 8 810,74 | 8 810,74 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16 035,43 | 16 035,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 37 416,03 | 37 416,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 53 451,46 | 53 451,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.04

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества) | Характери-стика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительст-ва/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата-цию объекта капиталь-ного строитель-ства/ до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, д. 29 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 585,47 | 0,00 | Итого по объекту: | 585,47 | 585,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 175,64 | 175,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 409,83 | 409,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 12 (тропинка за домом) |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 409,83 | 0,00 | Итого по объекту: | 593,14 | 593,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 177,94 | 177,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 415,20 | 415,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 25-29 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 415,20 | 0,00 | Итого по объекту: | 978,84 | 978,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 293,65 | 293,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 685,19 | 685,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 365 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 685,19 | 0,00 | Итого по объекту: | 693,04 | 693,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 207,91 | 207,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 485,13 | 485,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | г. Люберцы, ул. Гоголя, д. 6-16, ул. Льва Толстого, д. 27 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 485,13 | 0,00 | Итого по объекту: | 817,77 | 817,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 245,33 | 245,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 572,44 | 572,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 17к3 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 705,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 705,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 211,50 | 211,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 493,50 | 493,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7 | г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 2а |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 041,17 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 041,17 | 1 041,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 312,35 | 312,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 728,82 | 728,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8 | г. Люберцы, ул. Строителей, д. 4а-4б |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 811,27 | 0,00 | Итого по объекту: | 811,27 | 811,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 243,38 | 243,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 567,89 | 567,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9 | г. Люберцы, ул. Толстого, д. 8к1 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 582,17 | 0,00 | Итого по объекту: | 582,17 | 582,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 174,65 | 174,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 407,52 | 407,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.10 | г. Люберцы, ул. Шоссейная, д. 11 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 699,90 | 0,00 | Итого по объекту: | 699,90 | 699,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 209,97 | 209,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 489,93 | 489,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.11 | г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 25-35 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 394,84 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 394,84 | 1 394,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 418,45 | 418,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 976,39 | 976,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.12 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 14 (сквер) |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 587,54 | 0,00 | Итого по объекту: | 587,54 | 587,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 176,26 | 176,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 411,28 | 411,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.13 | д.п. Красково, пр-д Кореневского балластного карьера |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 272,74 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 272,74 | 1 272,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 381,82 | 381,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 890,92 | 890,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.14 | д.п. Красково, ул. 2-я Заводская - СНТ «Пехорка» |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 357,74 | 0,00 | Итого по объекту: | 357,74 | 357,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 107,32 | 107,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 250,42 | 250,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.15 | д.п. Красково, ул. Некрасова, д. 8 - ВНИИКХ |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 710,37 | 0,00 | Итого по объекту: | 710,37 | 710,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 213,11 | 213,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 497,26 | 497,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.16 | дер. Жилино-1, д. 84б |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 066,34 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 066,34 | 1 066,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 319,90 | 319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 746,44 | 746,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.17 | дер. Марусино, ул. Заречная от ТЦ «Городок» до ЖК «Марусино-3» |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 459,40 | 0,00 | Итого по объекту: | 459,40 | 459,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 137,82 | 137,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 321,58 | 321,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.18 | дер. Марусино, ул. Заречная, д. 26-30 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 240,77 | 0,00 | Итого по объекту: | 240,77 | 240,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 72,23 | 72,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 168,54 | 168,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.19 | р.п. Малаховка, пос. МПС |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 549,04 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 549,04 | 1 549,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 464,71 | 464,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 084,33 | 1 084,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.20 | р.п. Малаховка, ул. Малаховская, д. 61-73 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 156,37 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 156,37 | 1 156,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 346,91 | 346,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 809,46 | 809,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.21 | р.п. Октябрьский, ул. Красное Знамя, д. 1-3 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 464,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 139,20 | 139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 324,80 | 324,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.22 | р.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 4-6 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 348,17 | 0,00 | Итого по объекту: | 348,17 | 348,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 104,45 | 104,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 243,72 | 243,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.23 | р.п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 1к2 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 834,47 | 0,00 | Итого по объекту: | 834,47 | 834,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 250,34 | 250,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 584,13 | 584,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.24 | р.п. Томилино, ул. Пионерская, д. 24 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 242,04 | 0,00 | Итого по объекту: | 242,04 | 242,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 72,61 | 72,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 169,43 | 169,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.25 | р.п. Малаховка, ул. 2-я Первомайская, д. 33-39 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 736,87 | 0,00 | Итого по объекту: | 736,87 | 736,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 221,06 | 221,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 515,81 | 515,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.26 | р.п. Малаховка, ул. Мосдачтрестовская, ул. Пушкина |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 355,67 | 0,00 | Итого по объекту: | 355,67 | 355,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 106,70 | 106,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 248,97 | 248,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.27 | р.п. Малаховка, ул. Санаторная |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 2 630,70 | 0,00 | Итого по объекту: | 2 630,70 | 2 630,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 789,21 | 789,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 841,49 | 1 841,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.28 | р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9/2 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 467,07 | 0,00 | Итого по объекту: | 467,07 | 467,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 140,12 | 140,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 326,95 | 326,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.29 | Люберцы, от ул. Попова, д.2 до ул. 50 лет Комсомола д.8 |  | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1 192,50 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 192,50 | 1 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 357,75 | 357,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 834,75 | 834,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 23 574,41 | 23 574,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 7 072,29 | 7 072,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 16 502,12 | 16 502,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.09

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Красково г.о. Люберцы, п.Малаховка, ул.Вокзальная, ул.1-я Первомайская | 0,78 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 33 344,38 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 991,25 | Средства бюджета Московской области | 49 770,11 | 49 770,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 104,81 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 619,48 | 2 619,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 096,06 | Итого: | 52 389,59 | 52 389,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Малаховка г.о. Люберцы, п. Малаховка, ул. Шоссейная, ул. Рельсовая, Театральный пр-д, ул. Грибоедова, ул. Театральная, пер. Василия Давыдова | 1,16 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 78 996,28 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 868,14 | Средства бюджета Московской области | 67 160,12 | 67 160,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 256,22 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 534,75 | 3 534,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 124,36 | Итого: | 70 694,87 | 70 694,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Томилино г.о. Люберцы, п. Томилино, ул. Никитина, ул.Пушкина, ул.Кольцова, ул. Гоголя, ул. Потехина, ул. Жуковского | 3,04 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 147 597,65 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 843,70 | Средства бюджета Московской области | 111 230,76 | 111 230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 97,04 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 5 854,26 | 5 854,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 940,74 | Итого: | 117 085,02 | 117 085,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Ухтомская г.о. Люберцы, r. Люберцы, ул. Колхозная, ул. Карла Либкнехта, ул. Парковая, ул. Зеленая | 1,12 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 90 850,77 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 570,07 | Средства бюджета Московской области | 87 406,57 | 87 406,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 293,17 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 600,35 | 4 600,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 863,24 | Итого: | 92 006,92 | 92 006,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Панки r.o. Люберцы, r. Люберцы, ул. Элекrрификации | 1,04 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 71 091,73 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 938,29 | Средства бюджета Московской области | 62 859,52 | 62 859,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 102,02 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 308,40 | 3 308,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 040,31 | Итого: | 66 167,92 | 66 167,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Территория, связанная с функционированием МЦД станции Люберцы- 1 r.o. Люберцы, г. Люберцы, ул. Волковская, ул. Иниuиативная. ул. Смирновская | 1,18 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 84 079,16 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 438,57 | Средства бюджета Московской области | 53 559,88 | 53 559,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 496,78 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 818,95 | 2 818,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 935,35 | Итого: | 56 378,83 | 56 378,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 431 986,96 | 431 986,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 22 736,19 | 22 736,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 454 723,15 | 454 723,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.15

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Благоустройство парка «Дружбы» вокруг озера Чёрное, расположенного в г.о. Люберцы Московской области | 42,83 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2024-15.10.2025 | 19.10.2025 | 1 389 006,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 389 006,00 | 0,00 | 475 000,41 | 914 005,59 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 389 006,00 | 0,00 | 475 000,41 | 914 005,59 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 389 006,00 | 0,00 | 475 000,41 | 914 005,59 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 389 006,00 | 0,00 | 475 000,41 | 914 005,59 | 0,00 | 0,00 |  |

## Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.16
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Строительство моста при благоустройстве парка «Дружбы» вокруг озера Черное, расположенного в г.о. Люберцы Московской области | 42,83 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2024-15.10.2025 | 19.10.2025 | 1 707 620,28 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 066 422,24 | 0,00 | 853 810,14 | 1 212 612,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 2 066 422,24 | 0,00 | 853 810,14 | 1 212 612,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 066 422,24 | 0,00 | 853 810,14 | 1 212 612,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 2 066 422,24 | 0,00 | 853 810,14 | 1 212 612,10 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.20
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч..по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство лесопарка «Волкуша» |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.01.202431.12.2024 |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Благоустройство территории «Вечный огонь» |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.01.202431.12.2025 |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 116 535,00 | 0,00 | 1 535,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 116 535,00 | 0,00 | 1 535,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Благоустройство сквера «Ангел Мира» на ул.Побратимов |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.01.202431.12.2024 |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Благоустройство сквера «Вертолет» |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.01.202431.12.2024 |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Благоустройство парка Марусино |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.01.202431.12.2024 |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 187,96 | 0,00 | 11 187,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 11 187,96 | 0,00 | 11 187,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | г.о.Люберцы, р.п.Красково, д.Торбеево- площадка для выгула и дрессировки собак |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.04.202431.12.2024 |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 131 472,96 | 0,00 | 16 472,96 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 131 622,96 | 0,00 | 16 622,96 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч..по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинский парк»: г. Люберцы, ул. Митрофанова, ул. Шевлякова | 19,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2022-14.08.2025 | 30.06.2025 | 950 364,83 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 449 998,01 | 0,00 | 233 333,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 664,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 215 679,53 | 0,00 | 111 834,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 844,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 665 677,54 | 0,00 | 345 168,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 509,12 |
| 2 | Летний парк по адресу: р.п. Малаховка, ул. Театральный проезд 1 | 4,1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023-03.09.2025 | 20.07.2025 | 357 099,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 240 684,72 | 0,00 | 28 765,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 919,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 116 414,28 | 0,00 | 13 913,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 500,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 357 099,00 | 0,00 | 42 678,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 420,18 |
| 3 | Центральный Парк культуры и отдыха (часть со стороны ул.Смирновская) | 9,7 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2025 15.10.2026 | 18.10.2026 | 602 370,00 |  | Средства федерального бюджета | 225 241,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 241,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 194 014,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 014,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 176 278,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 278,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 595 533,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 533,82 |
| 4 | Благоустройство Кореневского карьера в п.Красково | 9,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.202515.10.2026 | 18.10.2026 | 810 900,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 909 756,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 756,13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 382 511,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 511,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 292 267,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 267,24 |
| 5 | Благоустройство Комсомольского проспекта в г.Люберцы | 4,8 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.202515.10.2026 | 18.10.2026 | 298 080,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 411 471,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 471,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 173 005,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 005,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 584 476,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 476,80 |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 844 132,62 | 0,00 | 262 099,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 132,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 889 993,93 | 0,00 | 125 747,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 993,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 2 734 126,55 | 0,00 | 387 847,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 107 207,16 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием И4.01
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч..по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинский парк»: г. Люберцы, ул. Митрофанова, ул. Шевлякова | 19,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2022-14.08.2025 | 30.06.2025 | 950 364,83 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 216 664,15 | 0,00 | 0,00 | 216 664,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 103 844,97 | 0,00 | 0,00 | 103 844,97 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 320 509,12 | 0,00 | 0,00 | 320 509,12 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Летний парк по адресу: р.п. Малаховка, ул. Театральный проезд 1 | 4,1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023-03.09.2025 | 20.07.2025 | 354 907,73 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 211 919,20 | 0,00 | 0,00 | 211 919,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 102 500,98 | 0,00 | 0,00 | 102 500,98 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 314 420,18 | 0,00 | 0,00 | 314 420,18 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Центральный Парк культуры и отдыха (часть со стороны ул.Смирновская) | 9,7 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29.11.2026 | 15.10.2026 | 595 533,82 |  | Средства федерального бюджета | 220 051,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 051,75 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 199 204,05 | 0,00 | 0,00 | 97 482,75 | 101 721,30 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 176 278,02 | 0,00 | 0,00 | 40 987,07 | 135 290,95 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 595 533,82 | 0,00 | 0,00 | 138 469,82 | 457 064,00 | 0,00 |  |
| 4 | Благоустройство Кореневского карьера в п.Красково | 9,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29.11.2026 | 15.10.2026 | 1 292 267,24 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 909 756,13 | 0,00 | 0,00 | 200 631,01 | 709 125,12 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 382 511,11 | 0,00 | 0,00 | 84 356,23 | 298 154,88 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 292 267,24 | 0,00 | 0,00 | 284 987,24 | 1 007 280,00 | 0,00 |  |
| 5 | Благоустройство Комсомольского проспекта в г.Люберцы | 4,8 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026-29.11.2027 | 15.10.2027 | 584 476,80 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 411 471,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 195,18 | 192 276,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 173 005,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 161,62 | 80 843,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 584 476,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 356,80 | 273 120,00 |  |
| 6 | Благоустройство зоны отдыха "Большой (средний) Красковский карьер", по адресу: г.о. Люберцы, п.г.т. Красково, ул. Чехова | 5,6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026-29.11.2027 | 15.10.2027 | 838 280,80 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 590 149,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 607,92 | 551 541,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 248 131,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 232,88 | 231,898,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 838 280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 840,80 | 783 440,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 225 241,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 241,13 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 533 975,49 | 0,00 | 0,00 | 726 697,11 | 1 063 460,14 | 743 818,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 186 271,34 | 0,00 | 0,00 | 331 689,25 | 541 840,33 | 312 741,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 3 945 487,96 | 0,00 | 0,00 | 1 058 386,36 | 1 830 541,60 | 1 056 560,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.02
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч..по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство парка культуры и отдыха «Наташинский парк»: г. Люберцы, ул. Митрофанова, ул. Шевлякова | 19,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.202214.11.2024 | 30.09.2024 | 631 206,82 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 482,54 | Средства бюджета Московской области | 177 734,25 | 177 734,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 635,37 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 85 186,24 | 85 186,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 22 117,91 | Итого: | 262 920,49 | 262 920,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 177 734,25 | 177 734,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 85 186,24 | 85 186,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 262 920,49 | 262 920,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.03
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер по адресу: г.о.Люберцы, Октябрьский проспект 8к1 | 0,8 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 31.10.2022-16.10.2023 | 19.10.2023 | 60 000,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 40 560,00 | 40 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 19 440,00 | 19 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 40 560,00 | 40 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 19 440,00 | 19 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

## Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием И4.03
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.189/1, д.191/2, территория памятника «Мемориал павшим в локальных военных конфликтах | 1,2 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2024-29.11.2026 | 15.10.2026 | 114 147,60 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 80 359,91 | 0,00 | 3 885,35 | 76 474,55 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 33 787,69 | 0,00 | 1 633,62 | 32 154,08 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 114 147,60 | 0,00 | 5 518,97 | 108 628,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Сквер по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 150 | 1,7 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026-29.11.2027 | 15.10.2027 | 66 586,10 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 46 876,61 | 0,00 | 0,00 | 3 066,69 | 43 809,92 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 19 709,49 | 0,00 | 0,00 | 1 289,41 | 18 420,08 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 66 586,10 | 0,00 | 0,00 | 4 356,10 | 62 230,00 | 0,00 |  |
| 3 | Сквер «Не вернувшимся с войны» на ул. Интернационалистов в г. Люберцы | 0,6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2027-29.11.2028 | 15.10.2028 | 57 073,80 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 628,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 628,59 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 105,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,21 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 3 733,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 733,80 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 129 865,10 | 0,00 | 3 885,35 | 79 541,24 | 46 438,51 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 54 602,39 | 0,00 | 1 633,62 | 33 443,49 | 19 525,29 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 184 467,50 | 0,00 | 5 518,97 | 112 984,73 | 65 963,80 | 0,00 |  |

## Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.07
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сквер по адресу: пос. Красково, 2-я Заводская улица, д.28 | 0,5 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2024-31.10.2024 | 01.11.2024 | 56 900,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 38 350,60 | 0,00 | 38 350,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 18 549,40 | 0,00 | 18 549,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 56 900,00 | 0,00 | 56 900,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Сквер по адресу: р.п. Октябрьский ,мкр.Западный, вблизи д.1 к.2 по ул.Школьная | 0,5 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2024-31.10.2024 | 01.11.2024 | 56 900,00 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 38 350,60 | 0,00 | 38 350,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 18 549,40 | 0,00 | 18 549,40 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 56 900,00 | 0,00 | 56 900,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 76 701,20 | 0,00 | 76 701,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 37 098,80 | 0,00 | 37 098,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 113 800,00 | 0,00 | 113 800,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

## Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием И4.05
подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер на Вугах по адресу: г.о. Люберцы, ул. ВУГИ д.26 а | 0,5 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2025-31.10.2025 | 01.11.2025 | 30 381,70 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 30 381,70 | 0,00 | 0,00 | 30 381,70 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 30 381,70 | 0,00 | 0,00 | 30 381,70 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Сквер по адресу: г.о. Люберцы, 1-ый Панковский проезд д.27А | 0,5 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2025-31.10.2025 | 01.11.2025 | 30 381,70 | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 30 381,70 | 0,00 | 0,00 | 30 381,70 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 30 381,70 | 0,00 | 0,00 | 30 381,70 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 60 763,40 | 0,00 | 0,00 | 60 763,40 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 60 763,40 | 0,00 | 0,00 | 60 763,40 |  | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.02

подпрограммы 2 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, рп Октябрьский, ул. Новая д.6 участок №1 (55.606533,37.975853; 55.606478,37.975542) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 236,49 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 120,24 | 120,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 57,64 | 57,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 177,88 | 177,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, рп Октябрьский, ул. Новая д.6 участок №2 (55.606385, 37.975931; 55.606331, 37.975625) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 236,49 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 119,90 | 119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 57,47 | 57,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 177,37 | 177,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, мкр. Птицефабрика, дд. 8,9 Участок №2 (55.657112, 37.926218; 55.656797, 37.926657) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 488,72 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 456,91 | 456,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 675,91 | 675,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, дп Красково, ул. Лорха 4 к ул. Некрасова 10 участок №1 (55.673628, 38.003021; 55.673462, 38.002699) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 197,08 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 154,19 | 154,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 73,91 | 73,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 228,10 | 228,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, дп Красково, ул. Лорха 4 к ул. Некрасова 10 участок №2 (55.673455, 38.002704; 55.673450, 38.002458) | 310 м. | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 18.07.2022-30.11.2023 | 01.12.2023 | 275,90 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 193.48 | 193.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 92.76 | 92.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 286.24 | 286.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, дп Красково, ул. Лорха дд.3,4,5,5А7 Б участок №1 (55.674951, 38.003811; 55.674907, 38.003494) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 118,26 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 82,62 | 826,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 39,60 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 122,22 | 122,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, дп Красково, ул. Лорха дд.3,4,5,5А7 Б участок №2 (55.674814, 38.003803; 55.674814, 38.003803) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 197,08 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 134,87 | 134,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 64,67 | 64,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 199,54 | 199,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 13 участок №1 (55.655621, 37.923998; 55.655542, 37.923821) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 94,60 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 108,26 | 108,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 51,89 | 51,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 160,15 | 160,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 13 участок №2 (55.656180, 37.923099; 55.656180, 37.923099) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 141,90 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 123,57 | 123,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 59,23 | 59,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 182,80 | 182,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.10. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.27,28,30,31,32. (уч. 3 - 55.626075, 38.001169, 55.626317, 38.000831) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 331,08 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 172,84 | 172,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 82,85 | 82,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 255,69 | 255,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.11. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.6. (уч.1 - 55.626150, 38.007484; 55.625966, 38.007344) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 197,08 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 134,87 | 134,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 64,67 | 64,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 199,54 | 199,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.12. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.6. (уч.2 - 55.625961, 38.007332; 55.625828, 38.007903) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 354,72 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 150,86 | 150,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 72,32 | 72,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 223,18 | 223,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.13. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Чайковского, д. 42А, 42Б, 42В, 42Г. (уч.1 - 55.646015, 38.043801; 55.645869, 38.043862) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 118,26 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 132,24 | 132,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 63,39 | 63,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 195,63 | 195,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.14. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Чайковского, д. 42А, 42Б, 42В, 42Г. (уч.2 - 55.645869, 38.043862; 55.645786, 38.044419 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 315,31 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 244,45 | 244,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 117,19 | 117,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 361,64 | 361,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.15. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д.9А к.1, д.9А к.2, д.9А к.3, д.11Б (55.664656, 37.959350; 55.664501, 37.959462) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 315,31 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 147,20 | 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 70,56 | 70,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 217,76 | 217,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.16. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы вдоль МКД № 1 к. 3 по ул. 1-ый Панковский проезд, (55.662548, 37.921380; 55.662087, 37.922287) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 606,96 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 389,30 | 389,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 186,60 | 186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 575,90 | 575,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.17. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы, вдоль МКД № 4 ул. Юбилейная (55.668374, 37.881203; 55.666836, 37.880635) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 1 371,55 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 968,44 | 968,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 464,19 | 464,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 432,63 | 1 432,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.18. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы, за МКД № 4 и к МКД№ 1 и 3 по ул. Юбилейная (55.666776, 37.880293; 55.668389, 37.881193 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 472,96 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 474,24 | 474,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 227,30 | 227,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 701,54 | 701,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.19. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы, МКД № 30 и 16 по ул. Красногорская (55.692291, 37.884005; 55.692291, 37.884005) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 646,37 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 393,70 | 393,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 188,71 | 188,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 582,41 | 582,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.20. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы, от МКД № 10 до МКД № 14 по ул. Побратимов (55.691042, 37.894192; 55.690969, 37.894981) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 394,14 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 108,23 | 108,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 51,88 | 51,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 160,11 | 160,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.21. | Пешеходная коммуникация г.о. Люберцы, г. Люберцы, от МКД № 17 до № 19 по ул. Южная (55.662481, 37.904686; 55.663323, 37.905076) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 551,78 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 375,32 | 375,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 179,89 | 179,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 555,21 | 555,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.22. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.27, д.28, д.30, д.31, д.32. (уч. 5 - 55.626311, 38.001010, 55.625751, 38.000039) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 670,02 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 496,22 | 496,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 237,84 | 237,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 734,06 | 734,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.23. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.27,28,30,31,32. (уч. 2 - 55.626142, 38.000743, 55.626304, 38.000743) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 1 576,60 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 42,64 | 42,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 20,44 | 20,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 63,08 | 63,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.24. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.д.56,57,61 (55.622076, 38.002427, 55.622176, 38.001169) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 670,02 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 408,29 | 408,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 195,70 | 195,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 603,99 | 603,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.25. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Электропоселок, д.10, д.11 (уч.1 -55.630802, 38.019456; 55.631023, 38.019309 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 275,90 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 180,51 | 180,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 86,53 | 86,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 267,04 | 267,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.26. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Электропоселок, д.10, д.11 (уч.2 - 55.631022, 38.019312; 55.631037, 38.018829 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 236,49 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 147,19 | 147,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 70,56 | 70,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 217,75 | 217,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.27. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Комсомольская, д.9 кор.1,2,3. (55.643560, 38.003182; 55.643864, 38.002822) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 354,72 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 194,16 | 194,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 93,07 | 93,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 287,23 | 287,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.28. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.16,17,19,20,21,22,23 (уч.1 -55.627083, 38.003011; 55.627644, 38.004188) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 788,26 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 464,24 | 464,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 222,51 | 222,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 686,75 | 686,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.29. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.16,17,19,20,21,22,23. (уч.2 -55.626926, 38.003818; 55.627682, 38.003339) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 748,84 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 398,64 | 398,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 191,07 | 191,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 589,71 | 589,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.30. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.49,50. (уч.1 -55.623240, 38.000476; 55.623120, 38.00021) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 157,66 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 94,92 | 949,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 45,50 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 140,42 | 140,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.31. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.49,50. (уч.2 -55.623129, 38.000212; 55.623414, 37.999770) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 354,72 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 273,41 | 273,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 131,07 | 131,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 404,48 | 404,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.32. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.27,28,30,31,32. (уч.1 -55.625529, 38.002767; 55.625411, 38.002987 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 157,66 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 143,54 | 143,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 68,80 | 68,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 212,34 | 212,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.33. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.27,28,30,31,32.(уч.4 - 55.625411, 38.002987; 55.625070, 38.002916 ) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 315,31 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 184,50 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 88,44 | 88,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 272,94 | 272,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.34. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.11,12. (55.627676, 38.004214; 55.627163, 38.007854) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 1 931,20 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 928,48 | 928,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 445,02 | 445,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 373,50 | 1 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.35. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.1,3,4,7,8.(55.627164, 38.007334; 55.627796, 38.007682) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 591,19 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 366,68 | 366,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 175,76 | 175,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 542,44 | 542,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.36. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.16,17,19,20,21,22,23.(уч.3 -55.627594, 38.004523; 55.628319, 38.004833) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 630,61 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 384,97 | 384,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 184,52 | 184,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 569,49 | 569,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.37. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.53,54.(уч.1- 55.622464, 38.000054; 55.622804, 37.999427) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 472,96 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 209,48 | 209,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 100,41 | 100,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 309,89 | 309,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.38. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.д.53,54.(уч.2-55.622804, 37.999427; 55.622963, 37.999721) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 236,49 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 43,30 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 20,76 | 20,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 64,06 | 64,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.39. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Дорожная, д.4, д.6 (55.606842, 37.981490; 55.607422, 37.983588) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 1 221,79 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 799,62 | 799,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 383,26 | 383,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 182,88 | 1 182,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.40. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Первомайская, д.8 (55.604413, 37.974840; 55.605242, 37.974368) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 827,67 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 563,83 | 563,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 270,24 | 270,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 834,07 | 834,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.41. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Первомайская, д.12 (55.605773, 37.972169; 55.605221, 37.973328) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 788,26 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 687,37 | 687,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 329,46 | 329,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 016,83 | 1 016,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.42. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.11 уч.1 (55.610179, 37.976891; 55.610286, 37.976574) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 181,31 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 134,22 | 134,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 64,34 | 64,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 198,56 | 198,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.43. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.11 уч.2 (55.610273, 37.976451; 55.610286, 37.976574) |  | Работы по благоустройству | 01.02.2023-01.12.2023 |  | 63,07 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 45,30 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 21,72 | 21,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 67,02 | 67,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.44. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Новая, д.1 (55.607748, 37.975078; 55.607733, 37.974877) |  | Работы по благоустройству | 01.01.2024-31.12.2024 |  | 102,49 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 100,24 | 100,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 48,05 | 48,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 148,29 | 148,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.45. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, г. Люберцы от МКД № 9 по Комсомольскому проспекту до МКД № 17 по ул. Побратимов, (55.690639, 37.901703; 55.690836, 37.900067) |  | Работы по благоустройству | 01.01.2024-31.12.2024 |  | 236,49 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 788,45 | 0,00 | 788,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 788,45 | 0,00 | 788,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.46. | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, г. Люберцы от МКД № 13 по ул. Строителей, (55.660614, 37.907859; 55.660451, 37.908023) |  | Работы по благоустройству | 01.01.2024-31.12.2024 |  | 236,49 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 139,12 | 0,00 | 139,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 139,12 | 0,00 | 139,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.47 | Пешеходная коммуникация, г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Западный, д.4 остановка общественного транспорта (55.611187, 37.967305; 55.611164, 37.967453) |  | Работы по благоустройству | 01.01.2024-31.12.2024 |  | 236,49 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 110,26 | 0,00 | 110,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 110,26 | 0,00 | 110,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 477,48 | 12 477,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 018,62 | 5 980,79 | 1 037,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 19 496,10 | 18 458,27 | 1 037,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.29 подпрограммы 2 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формированиесовременной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч..по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Лорха, д.3, д.4, д.5, д.5А, д. 7Б |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 12 030,13 | 0,00 | 12 030,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 12 030,13 | 0,00 | 12 030,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | д.п. Красково, ул. Карла Маркса, д.81 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 308,79 | 0,00 | 8 308,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 8 308,79 | 0,00 | 8 308,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | ул. Школьная, д. 1А, д. 3, д.8 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 732,53 | 0,00 | 7 732,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 7 732,53 | 0,00 | 7 732,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-ая Заводская, д. 24, д.26 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 771,96 | 0,00 | 4 771,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 4 771,96 | 0,00 | 4 771,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, дд.92, 94, п. КСЗ, дд.13, 14 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 985,02 | 0,00 | 4 985,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 4 985,02 | 0,00 | 4 985,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | рп. Малаховка, ш. Быковское, д. 11, д. 13 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 465,82 | 0,00 | 11 465,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 11 465,82 | 0,00 | 11 465,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | р.п. Малаховка, ш.Большое Кореневское, д.17 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 296,11 | 0,00 | 1 296,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 1 296,11 | 0,00 | 1 296,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.15 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 311,01 | 0,00 | 2 311,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 2 311,01 | 0,00 | 2 311,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | р.п. Малаховка, ул.Пионерская д.11, ул.Шоссейная, д.27 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 079,43 | 0,00 | 2 079,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 2 079,43 | 0,00 | 2 079,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | р.п. Малаховка, ул.Калинина, д. 29/12, д. 29/4 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | р.п. Малаховка, ул.Красина, д.д.12,12/1 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 568,94 | 0,00 | 1 568,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 1 568,94 | 0,00 | 1 568,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | р.п. Малаховка, ул. Красная Змеевка, д. 12, д. 12А |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 350,51 | 0,00 | 2 350,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 2 350,51 | 0,00 | 2 350,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | р.п. Малаховка, ул.Пушкина, д.24 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 661,68 | 0,00 | 2 661,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 2 661,68 | 0,00 | 2 661,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | р.п. Малаховка, ул.Чайковского, д. 42А, 42Б, 42В, 42Г |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 972,37 | 0,00 | 2 972,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 2 972,37 | 0,00 | 2 972,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9А к.4, д. 9А к.5, д. 9А.2, д. 9Б, д. 9.2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 9 376,95 | 0,00 | 9 376,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 9 376,95 | 0,00 | 9 376,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д. 34 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 317,35 | 0,00 | 6 317,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 6 317,35 | 0,00 | 6 317,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | г.о.Люберцы, р.п.Томилино, ул.Пионерская, д.14, д.18 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 253,52 | 0,00 | 8 253,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 8 253,52 | 0,00 | 8 253,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | рп. Томилино, ул. Гаршина, д. 9Ак6, д. 9Ак7 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 595,96 | 0,00 | 7 595,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 7 595,96 | 0,00 | 7 595,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | ул. Попова, 24/1 - ул. Побратимов, 11 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 9 789,39 | 0,00 | 9 789,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 9 789,39 | 0,00 | 9 789,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 29 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 10 129,10 | 0,00 | 10 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 10 129,10 | 0,00 | 10 129,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 7А, д. 7Б |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 959,88 | 0,00 | 2 959,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 2 959,88 | 0,00 | 2 959,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 747,92 | 0,00 | 11 747,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 11 747,92 | 0,00 | 11 747,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | г. Люберцы, ул. Космонавтов, д. 23, д. 25 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 309,76 | 0,00 | 4 309,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 4 309,76 | 0,00 | 4 309,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 135 014,13 | 0,00 | 135 014,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 135 014,13 | 0,00 | 135 014,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.30

подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | г.о. Люберцы, г.Люберцы, ул. Гоголя дд.8, 10 | 450 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 30.10.2024 | 14 433,12 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 13 728,75 | 0,00 | 13 728,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 13 728,75 | 0,00 | 13 728,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 728,75 | 0,00 | 13 728,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 13 728,75 | 0,00 | 13 728,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 13 728,75 | 0,00 | 13 728,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.33

подпрограммы 2 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Новомалаховская, вблизи д.3/1 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 793,16 | 0,00 | 0,00 | 793,16 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 793,16 | 0,00 | 0,00 | 793,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Касимовское шоссе, вблизи д.1Б |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 915,31 | 0,00 | 0,00 | 915,31 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 915,31 | 0,00 | 0,00 | 915,31 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, п. Овражки, от ул. Лесопитомник д.1Б до ул. Маяковского, д.20 уч.1 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 778,86 | 0,00 | 0,00 | 778,86 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 778,86 | 0,00 | 0,00 | 778,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, п. Овражки, от ул. Лесопитомник д.1Б до ул. Маяковского, д.20 уч.2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 268,24 | 0,00 | 0,00 | 268,24 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 268,24 | 0,00 | 0,00 | 268,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | г.о. Люберцы, пгт. Красково, ул. Некрасова, д. 5 |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы. | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 195,25 | 0,00 | 0,00 | 1 195,25 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 195,25 | 0,00 | 0,00 | 1 195,25 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Карла Маркса, д. 107 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 512,71 | 0,00 | 0,00 | 512,71 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 512,71 | 0,00 | 0,00 | 512,71 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. Лорха, д. 8 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 585,10 | 0,00 | 0,00 | 585,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 585,10 | 0,00 | 0,00 | 585,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8. | г.о.Люберцы, р.п.Томилино, ул.Гаршина, д.9А к.12, д.9А к.14 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 166,91 | 0,00 | 0,00 | 1 166,91 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 166,91 | 0,00 | 0,00 | 1 166,91 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9. | г.о Люберцы р.п. Томилино, ул. Чернышевского, д. 9/13 корп.1 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 469,47 | 0,00 | 0,00 | 469,47 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 469,47 | 0,00 | 0,00 | 469,47 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.10. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, мкр. Птицефабрика от д.24 к ул. Шевченко |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 818,70 | 0,00 | 0,00 | 818,70 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 818,70 | 0,00 | 0,00 | 818,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.11. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, д. Кирилловка, вблизи д. 21 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 728,77 | 0,00 | 0,00 | 728,77 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 728,77 | 0,00 | 0,00 | 728,77 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.12. | г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Трудовая д.2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 142,26 | 0,00 | 0,00 | 142,26 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 142,26 | 0,00 | 0,00 | 142,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.13. | г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Пролетарская д.2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 256,36 | 0,00 | 0,00 | 256,36 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 256,36 | 0,00 | 0,00 | 256,36 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.14. | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Вертолетная, 4 к.2, Уч.1 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 108,02 | 0,00 | 0,00 | 108,02 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 108,02 | 0,00 | 0,00 | 108,02 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.15. | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Вертолетная, 4 к.2, Уч.2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 104,55 | 0,00 | 0,00 | 104,55 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 104,55 | 0,00 | 0,00 | 104,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.16. | г.о.Люберцы, г. Люберцы от МКД № 2 к. 2 до МКД 2 к. 3 по ул. Строителей, Уч. 1 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 314,88 | 0,00 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 314,88 | 0,00 | 0,00 | 314,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.17. | г.о.Люберцы, г. Люберцы от МКД № 2 к. 2 до МКД 2 к. 3 по ул. Строителей, Уч. 2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 391,61 | 0,00 | 0,00 | 391,61 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 391,61 | 0,00 | 0,00 | 391,61 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.18. | г.о.Люберцы, г. Люберцы от МКД № 140 по Октябрьскому проспекту |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 437,85 | 0,00 | 0,00 | 437,85 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 437,85 | 0,00 | 0,00 | 437,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.19. | г.о.Люберцы, г. Люберцы вдоль МКД № 15 по ул. Московская Уч. 2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 159,54 | 0,00 | 0,00 | 1 159,54 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 159,54 | 0,00 | 0,00 | 1 159,54 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.20. | г.о.Люберцы, г. Люберцы вдоль МКД № 15 по ул. Московская Уч. 1 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 470,17 | 0,00 | 0,00 | 470,17 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 470,17 | 0,00 | 0,00 | 470,17 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.21. | г.о.Люберцы, г. Люберцы за МКД № 12 по ул. Юбилейная |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 408,88 | 0,00 | 0,00 | 1 408,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 408,88 | 0,00 | 0,00 | 1 408,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.22. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, мкр. Экопарк, ул. Ахматовой |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 238,28 | 0,00 | 0,00 | 238,28 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 238,28 | 0,00 | 0,00 | 238,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.23. | г.о. Люберцы, пгт. Красково, ул. Лорха, вблизи д. 7 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 460,66 | 0,00 | 0,00 | 460,66 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 460,66 | 0,00 | 0,00 | 460,66 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.24. | г.о.Люберцы, г. Люберцы вдоль МКД № 64 по Октябрьскому проспекту |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 042,50 | 0,00 | 0,00 | 1 042,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 042,50 | 0,00 | 0,00 | 1 042,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.25. | .г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 12 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 198,33 | 0,00 | 0,00 | 198,33 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 198,33 | 0,00 | 0,00 | 198,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.26. | г.о. Люберцы, д.п. Красково, ул. КСЗ, д. 11 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 739,84 | 0,00 | 0,00 | 739,84 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 739,84 | 0,00 | 0,00 | 739,84 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.27. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе между д.58 и д.60 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 403,61 | 0,00 | 0,00 | 403,61 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 403,61 | 0,00 | 0,00 | 403,61 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.28. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе от д.42 до д.Михнево д.28 уч. 1 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 285,21 | 0,00 | 0,00 | 285,21 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 285,21 | 0,00 | 0,00 | 285,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.29. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе от д.42 до д.Михнево д.28 уч.2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 309,66 | 0,00 | 0,00 | 309,66 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 309,66 | 0,00 | 0,00 | 309,66 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.30. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе от д.42 до д.Михнево д.28 уч. 3 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 550,17 | 0,00 | 0,00 | 550,17 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 550,17 | 0,00 | 0,00 | 550,17 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.31. | г.о.Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе д. 44 ч.1 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 146,12 | 0,00 | 0,00 | 146,12 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 146,12 | 0,00 | 0,00 | 146,12 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.32. | г.о.Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе д. 44 ч.2 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 261,57 | 0,00 | 0,00 | 1 261,57 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 261,57 | 0,00 | 0,00 | 1 261,57 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.33. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка Шоссейная д. 10 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 217,37 | 0,00 | 0,00 | 217,37 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 217,37 | 0,00 | 0,00 | 217,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.34. | г.о.Люберцы, г. Люберцы от МКД № 55 по Октябрьскому проспекту |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 371,18 | 0,00 | 0,00 | 371,18 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 371,18 | 0,00 | 0,00 | 371,18 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.35. | г.о.Люберцы, г. Люберцы возле МКД № 19 по ул. Митрофанова |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 431,69 | 0,00 | 0,00 | 431,69 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 431,69 | 0,00 | 0,00 | 431,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.36. | г.о.Люберцы, г. Люберцы от МКД № 74 до МКД № 69 по ул. Инициативная |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 385,45 | 0,00 | 0,00 | 385,45 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 385,45 | 0,00 | 0,00 | 385,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.37. | г.о. Люберцы, пгт. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 13 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 249,30 | 0,00 | 0,00 | 249,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 249,30 | 0,00 | 0,00 | 249,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.38. | г.о. Люберцы, пгт. Красково, ул. Федянина, д. 3 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2025-01.12.2025 |  | 0 | 0 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 704,06 | 0,00 | 0,00 | 704,06 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 704,06 | 0,00 | 0,00 | 704,06 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 21 021,60 | 0,00 | 0,00 | 21 021,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 21 021,60 | 0,00 | 0,00 | 21 021,60 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.34

подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | р.п. Малаховка, ул. Дачная, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7 | 100 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2025 | 30.10.2025 | 327,56 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | р.п. Малаховка, ул. Дачная, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7 | 200 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 592,23 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 592,23 | 0,00 | 0,00 | 592,23 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 592,23 | 0,00 | 0,00 | 592,23 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | р.п. Малаховка, ул. Дачная, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7 | 150 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 459,90 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 459,90 | 0,00 | 0,00 | 459,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 459,90 | 0,00 | 0,00 | 459,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе 42; ул.Быковское шоссе 43; ул.Быковское шоссе 44; ул.Быковское шоссе 45; ул.Быковское шоссе 46 | 100 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 327,56 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе 42; ул.Быковское шоссе 43; ул.Быковское шоссе 44; ул.Быковское шоссе 45; ул.Быковское шоссе 46 | 150 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 459,90 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 459,90 | 0,00 | 0,00 | 459,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 459,90 | 0,00 | 0,00 | 459,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе 42; ул.Быковское шоссе 43; ул.Быковское шоссе 44; ул.Быковское шоссе 45; ул.Быковское шоссе 46 | 200 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 592,23 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 592,23 | 0,00 | 0,00 | 592,23 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 592,23 | 0,00 | 0,00 | 592,23 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе д.49,д.50,д.51,д.51А,Д.52 | 150 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 459,90 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 459,90 | 0,00 | 0,00 | 459,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 459,90 | 0,00 | 0,00 | 459,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8. | рп. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6 | 100 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 327,56 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9. | рп. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6 | 200 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 592,23 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 592,23 | 0,00 | 0,00 | 592,23 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 592,23 | 0,00 | 0,00 | 592,23 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.10. | р.п. Томилино, д. Жилино-2, вблизи д.14/5 | 150 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 459,90 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 459,90 | 0,00 | 0,00 | 459,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 459,90 | 0,00 | 0,00 | 459,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.11. | р.п. Томилино, п. Егорово, ул. Центральная, вблизи д.14 | 100 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 327,56 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.12. | р.п. Томилино, п. Егорово, ул. Центральная, вблизи д.14 | 150 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 459,89 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 459,89 | 0,00 | 0,00 | 459,89 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 459,89 | 0,00 | 0,00 | 459,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.13. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гоголя, д. 49 | 100 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 327,56 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.14. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гоголя, д. 49 | 100 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 327,56 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.15. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гоголя, д. 49 | 200 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 592,23 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 592,23 | 0,00 | 0,00 | 592,23 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 592,23 | 0,00 | 0,00 | 592,23 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.16. | д.п. Красково, ул. Школьная, д.1 | 100 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 327,56 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.17. | д.п. Красково, ул. Крупской, вблизи д.27 | 150 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 459,89 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 459,89 | 0,00 | 0,00 | 459,89 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 459,89 | 0,00 | 0,00 | 459,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.18. | р.п. Томилино, п. Чкалово, ул. Советская, вблизи д.225 | 100 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 327,56 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 327,56 | 0,00 | 0,00 | 327,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.19. | р.п. Томилино, п. Чкалово, ул. Советская, вблизи д.225 | 150 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 459,89 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 459,89 | 0,00 | 0,00 | 459,89 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 459,89 | 0,00 | 0,00 | 459,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.20. | г. Люберцы, ул. Красногорская, д. 22, корп.10 | 150 кв.м | Работы по благоустройству | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 459,89 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 459,89 | 0,00 | 0,00 | 459,89 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 459,89 | 0,00 | 0,00 | 459,89 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 668,56 | 0,00 | 0,00 | 8 668,56 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 8 668,56 | 0,00 | 0,00 | 8 668,56 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.35

подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности |  | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) |  | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | р.п. Малаховка, ул. Дачная, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7 | 100 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 3 209,14 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 209,14 | 0,00 | 0,00 | 3 209,14 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 3 209,14 | 0,00 | 0,00 | 3 209,14 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | р.п. Малаховка, ул. Дачная, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7 | 200 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 6 481,19 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | р.п. Малаховка, ул. Дачная, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7 | 150 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 4 845,16 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе 42; ул.Быковское шоссе 43; ул.Быковское шоссе 44; ул.Быковское шоссе 45; ул.Быковское шоссе 46 | 100 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 3 209,14 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе 42; ул.Быковское шоссе 43; ул.Быковское шоссе 44; ул.Быковское шоссе 45; ул.Быковское шоссе 46 | 150 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 4 845,16 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе 42; ул.Быковское шоссе 43; ул.Быковское шоссе 44; ул.Быковское шоссе 45; ул.Быковское шоссе 46 | 200 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 6 481,19 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе д.49,д.50,д.51,д.51А,Д.52 | 150 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 4 845,16 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8. | рп. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6 | 100 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 3 209,14 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 209,14 | 0,00 | 0,00 | 3 209,14 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 3 209,14 | 0,00 | 0,00 | 3 209,14 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9. | рп. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6 | 200 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 6 481,19 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.10. | р.п. Томилино, д. Жилино-2, вблизи д.14/5 | 150 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 4 845,15 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.11. | р.п. Томилино, п. Егорово, ул. Центральная, вблизи д.14 | 100 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 3 209,14 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 209,14 | 0,00 | 0,00 | 3 209,14 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 3 209,14 | 0,00 | 0,00 | 3 209,14 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.12. | р.п. Томилино, п. Егорово, ул. Центральная, вблизи д.14 | 150 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 4 845,15 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.13. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гоголя, д. 49 | 100 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 3 209,14 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.14. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гоголя, д. 49 | 100 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 3 209,14 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.15. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гоголя, д. 49 | 200 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 6 481,19 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 | 6 481,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.16. | д.п. Красково, ул. Школьная, д.1 | 100 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 3 209,14 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.17. | д.п. Красково, ул. Крупской, вблизи д.27 | 150 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 4 845,15 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.18. | р.п. Томилино, п. Чкалово, ул. Советская, вблизи д.225 | 100 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 3 209,14 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 | 3 209,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.19. | р.п. Томилино, п. Чкалово, ул. Советская, вблизи д.225 | 150 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 4 845,15 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.20. | г. Люберцы, ул. Красногорская, д. 22, корп.10 | 150 кв.м |  | Работы по благоустройству |  | 01.01.2025 - 31.12.2027 | 30.10.2025 | 4 845,15 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 | 4 845,16 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 90 359,21 | 0,00 | 0,00 | 90 359,21 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 90 359,21 | 0,00 | 0,00 | 90 359,21 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.39

подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.11,12,13 | 450 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025 - 31.08.2025 | 01.09.2025 | 14 661,28 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 14 661,28 | 0,00 | 0,00 | 14 661,28 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 14 661,28 | 0,00 | 0,00 | 14 661,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.59 | 450 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025 - 31.08.2025 | 01.09.2025 | 14 661,29 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 14 661,29 | 0,00 | 0,00 | 14 661,29 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 14 661,29 | 0,00 | 0,00 | 14 661,29 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 29 322,57 | 0,00 | 0,00 | 29 322,57 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 29 322,57 | 0,00 | 0,00 | 29 322,57 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.40

подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.11,12,13 | 450 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025 - 31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 253,88 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.59 | 450 кв.м | Работы по благоустройству | 01.05.2025 - 31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 253,88 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 2 507,76 | 0,00 | 2 507,76 | 2 507,76 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для

решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых

осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 03.01

подпрограммы 2 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование

современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование городского округа | Наименование поселения (город, село, деревня, микрорайон) | Улица | № дома | № корпуса | Этажность | № подъезда, в котором будет производиться ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 2 |  | 5 | 1 |
| 2 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 2 |  | 5 | 2 |
| 3 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 2 |  | 5 | 3 |
| 4 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 2 |  | 5 | 4 |
| 5 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 21 |  | 5 | 1 |
| 6 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 21 |  | 5 | 2 |
| 7 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 21 |  | 5 | 3 |
| 8 | городской округ Люберцы | р.п. Томилино | Пионерская | 21 |  | 5 | 4 |
| 9 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Лорха | 9 |  | 5 | 1 |
| 10 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Лорха | 9 |  | 5 | 2 |
| 11 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Лорха | 9 |  | 5 | 3 |
| 12 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Лорха | 9 |  | 5 | 4 |
| 13 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Первомайская | 4 |  | 5 | 1 |
| 14 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Первомайская | 4 |  | 5 | 2 |
| 15 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Первомайская | 4 |  | 5 | 3 |
| 16 | городской округ Люберцы | р.п. Октябрьский | Первомайская | 4 |  | 5 | 4 |
| 17 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отд. | 80 |  | 17 | 1 |
| 18 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 50 лет ВЛКСМ | 4 |  | 5 | 1 |
| 19 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 50 лет ВЛКСМ | 4 |  | 5 | 2 |
| 20 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 50 лет ВЛКСМ | 4 |  | 5 | 3 |
| 21 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 50 лет ВЛКСМ | 4 |  | 5 | 4 |
| 22 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 3 |  | 5 | 1 |
| 23 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 3 |  | 5 | 2 |
| 24 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 3 |  | 5 | 3 |
| 25 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 3 |  | 5 | 4 |
| 26 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 5 |  | 5 | 1 |
| 27 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 5 |  | 5 | 2 |
| 28 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Власова | 5 |  | 5 | 3 |
| 29 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Воинов-Интернационалистов | 21 | 2 | 14 | 1 |
| 30 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Воинов-Интернационалистов | 21 | 2 | 14 | 2 |
| 31 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 1 |
| 32 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 2 |
| 33 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 3 |
| 34 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 4 |
| 35 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Зеленый пер. | 3 |  | 5 | 5 |
| 36 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 1 |
| 37 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 2 |
| 38 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 3 |
| 39 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 4 |
| 40 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 5 |
| 41 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Коммунистическая | 18 |  | 9 | 6 |
| 42 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 50 |  | 9 | 1 |
| 43 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 6 |  | 4 | 1 |
| 44 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 6 |  | 4 | 2 |
| 45 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 6 |  | 4 | 3 |
| 46 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 6 |  | 4 | 4 |
| 47 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 18 |  | 5 | 1 |
| 48 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 18 |  | 5 | 2 |
| 49 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красноаpмейская | 18 |  | 5 | 3 |
| 50 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 23 |  | 3 | 1 |
| 51 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 23 |  | 3 | 2 |
| 52 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 23 |  | 3 | 3 |
| 53 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 26 |  | 3 | 1 |
| 54 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 26 |  | 3 | 2 |
| 55 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 32 |  | 3 | 2 |
| 56 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Красногоpская | 32 |  | 3 | 3 |
| 57 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 10 | 3 | 5 | 1 |
| 58 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 10 | 3 | 5 | 2 |
| 59 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 10 | 3 | 5 | 3 |
| 60 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 10 | 3 | 5 | 4 |
| 61 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 20/23 |  | 5 | 1 |
| 62 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 20/23 |  | 5 | 2 |
| 63 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 20/23 |  | 5 | 3 |
| 64 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 20/23 |  | 5 | 4 |
| 65 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Л. Толстого | 15 |  | 14 | 1 |
| 66 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Мира | 11 |  | 5 | 1 |
| 67 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Мира | 11 |  | 5 | 2 |
| 68 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Мира | 11 |  | 5 | 3 |
| 69 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Мира | 11 |  | 5 | 4 |
| 70 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 2 |  | 9 | 1 |
| 71 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 2 |  | 9 | 2 |
| 72 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 2 |  | 9 | 3 |
| 73 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Митрофанова | 2 |  | 9 | 4 |
| 74 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 164 |  | 5 | 1 |
| 75 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 164 |  | 5 | 2 |
| 76 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 164 |  | 5 | 3 |
| 77 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 11А |  | 5 | 1 |
| 78 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 11А |  | 5 | 2 |
| 79 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 11А |  | 5 | 3 |
| 80 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 11А |  | 5 | 4 |
| 81 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 339Б |  | 4 | 1 |
| 82 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 339Б |  | 4 | 2 |
| 83 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 339Б |  | 4 | 3 |
| 84 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 375/9 |  | 3 | 1 |
| 85 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 7 |  | 16 | 1 |
| 86 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 121 | 2 | 5 | 1 |
| 87 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 121 | 2 | 5 | 2 |
| 88 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 341А |  | 5 | 1 |
| 89 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 341А |  | 5 | 2 |
| 90 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 341А |  | 5 | 3 |
| 91 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 375/7 |  | 3 | 1 |
| 92 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 7 |  | 4 | 3 |
| 93 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 7 |  | 4 | 4 |
| 94 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 10 |  | 3 | 4 |
| 95 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 10 |  | 3 | 5 |
| 96 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 15 |  | 3 | 1 |
| 97 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос. ВУГИ | 15 |  | 3 | 2 |
| 98 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос.Калинина | 15 |  | 4 | 1 |
| 99 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос.Калинина | 15 |  | 4 | 2 |
| 100 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | пос.Калинина | 15 |  | 4 | 3 |
| 101 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 19 |  | 9 | 2 |
| 102 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 19 |  | 9 | 3 |
| 103 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 7А |  | 12 | 1 |
| 104 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 7Б |  | 12 | 1 |
| 105 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 9 |  | 5 | 1 |
| 106 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 9 |  | 5 | 2 |
| 107 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 9 |  | 5 | 3 |
| 108 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 9 |  | 5 | 4 |
| 109 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 17А |  | 12 | 1 |
| 110 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 1 |
| 111 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 2 |
| 112 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 3 |
| 113 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 4 |
| 114 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 5 |
| 115 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 26 |  | 9 | 6 |
| 116 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 10 |  | 9 | 1 |
| 117 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 3 |  | 5 | 1 |
| 118 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 3 |  | 5 | 3 |
| 119 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 3 |  | 5 | 4 |
| 120 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 23 |  | 16 | 1 |
| 121 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 1 |  | 9 | 1 |
| 122 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 1 |  | 9 | 2 |
| 123 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 1 |  | 9 | 3 |
| 124 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 1 |  | 9 | 4 |
| 125 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 21 |  | 9 | 1 |
| 126 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 21 |  | 9 | 2 |
| 127 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 21 |  | 9 | 3 |
| 128 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 21 |  | 9 | 4 |
| 129 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 1 |
| 130 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 2 |
| 131 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 3 |
| 132 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 4 |
| 133 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 5 |
| 134 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Южная | 22 |  | 9 | 6 |
| 135 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 1 |
| 136 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 2 |
| 137 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 3 |
| 138 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 4 |
| 139 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 5 |
| 140 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 19 |  | 5 | 6 |
| 141 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Электрификации | 25 |  | 5 | 1 |
| 142 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Электрификации | 25 |  | 5 | 2 |
| 143 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Электрификации | 25 |  | 5 | 3 |
| 144 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Электрификации | 25 |  | 5 | 4 |
| 145 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 9 |  | 17 | 1 |
| 146 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 9 |  | 17 | 2 |
| 147 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 13 |  | 9 | 1 |
| 148 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 13 |  | 9 | 2 |
| 149 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 13 |  | 9 | 3 |
| 150 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 13 |  | 9 | 4 |
| 151 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 19А |  | 9 | 1 |
| 152 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 19А |  | 9 | 2 |
| 153 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 19А |  | 9 | 3 |
| 154 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 19А |  | 9 | 4 |
| 155 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 29А |  | 9 | 1 |
| 156 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 29А |  | 9 | 2 |
| 157 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 29А |  | 9 | 3 |
| 158 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 29А |  | 9 | 4 |
| 159 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 21 |  | 5 | 1 |
| 160 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 21 |  | 5 | 2 |
| 161 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 21 |  | 5 | 3 |
| 162 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | С.П.Попова | 21 |  | 5 | 4 |
| 163 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 26 | 1 | 5 | 1 |
| 164 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 26 | 1 | 5 | 2 |
| 165 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 26 | 1 | 5 | 3 |
| 166 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 26 | 1 | 5 | 4 |
| 167 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 30А |  | 5 | 1 |
| 168 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 30А |  | 5 | 2 |
| 169 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 30А |  | 5 | 3 |
| 170 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 30А |  | 5 | 4 |
| 171 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Чехова | 13/2 |  | 5 | 1 |
| 172 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Чехова | 13/2 |  | 5 | 2 |
| 173 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Чехова | 13/2 |  | 5 | 4 |
| 174 | городской округ Люберцы | д.п. Красково | Чехова | 13/2 |  | 5 | 6 |
| 175 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Московская | 4 |  | 5 | 1 |
| 176 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Московская | 4 |  | 5 | 2 |
| 177 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Московская | 4 |  | 5 | 3 |
| 178 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Московская | 4 |  | 5 | 4 |
| 179 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Московская | 4 |  | 5 | 5 |
| 180 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Авиаторов | 11 |  | 17 | 1 |
| 181 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Авиаторов | 11 |  | 17 | 2 |
| 182 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Авиаторов | 11 |  | 17 | 3 |
| 183 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отд. | 94 |  | 17 | 1 |
| 184 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 3-е почтовое отд. | 94 |  | 17 | 2 |
| 185 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 20 |  | 5 | 1 |
| 186 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 20 |  | 5 | 2 |
| 187 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 20 |  | 5 | 3 |
| 188 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Юбилейная | 20 |  | 5 | 4 |
| 189 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Кирова (116 квартал) | 16 |  | 5 | 1 |
| 190 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 1 |
| 191 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 2 |
| 192 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 3 |
| 193 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 4 |
| 194 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 5 |
| 195 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 24 |  | 9 | 6 |
| 196 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 30 |  | 9 | 1 |
| 197 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 30 |  | 9 | 2 |
| 198 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 30 |  | 9 | 3 |
| 199 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Побратимов | 30 |  | 9 | 4 |
| 200 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 46 |  | 9 | 1 |
| 201 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Космонавтов | 48 |  | 9 | 1 |
| 202 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 10 | 1 | 14 | 1 |
| 203 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 10 | 1 | 14 | 2 |
| 204 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 10 | 1 | 14 | 3 |
| 205 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | Октябрьский пр-т | 10 | 1 | 14 | 4 |
| 206 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 59 |  | 17 | 1 |
| 207 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 59 |  | 15 | 2 |
| 208 | городской округ Люберцы | г. Люберцы | 8 Марта | 59 |  | 15 | 3 |

## Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием F2.01
подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |
| 1.1. | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Калараш, д.11 | - | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 1 405,34 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 812,09 | 812,09 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 389,24 | 389,24 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 201,33 | 1 201,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.2. | г.о. Люберцы, г. Люберцы,ул. Толстого, д. 5, 7, 9А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 12 589,85 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 510,73 | 8 510,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 079,12 | 4 079,12 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 12 589,85 | 12 589,85 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.3. | г.о.Люберцы, г.Люберцы, пос.Калинина, д. 38, д. 40 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 4 296,21 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 904,23 | 2 904,23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 391,98 | 1 391,98 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 4 296,21 | 4 296,21 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.4. | г.о.Люберцы, г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 3, 5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 9 292,65 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 281,83 | 6 281,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 010,82 | 3 010,82 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 9 292,65 | 9 292,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.5. | г.о. Люберцы, г. г.Люберцы, ВУГИ 3, 4, 5, 6, 7 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 6 225,99 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 208,76 | 4 208,76 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 017,23 | 2 017,23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 6 225,99 | 6 225,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.6. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Пионерская, дд. 12, 16 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 5 301,21 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 529,41 | 3 529,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 691,62 | 1 691,62 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 5 221,03 | 5 221,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.7. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Быковское шоссе, д. 2, ул.Быковское шоссе д. 9 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 3 849,70 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 563,04 | 2 563,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 228,44 | 1 228,44 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 3 791,48 | 3 791,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| 1.8. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 51А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 1 509,50 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 959,64 | 959,64 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 459,96 | 459,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 419,60 | 1 419,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.9. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 36 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 2 515,08 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 519,74 | 1 519,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 728,41 | 728,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 2 248,15 | 2 248,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.10. | г. Люберцы ул. Московская д. 1а, 2, 4 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 4 160,93 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 770,07 | 2 770,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 327,68 | 1 327,68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 4 097,75 | 4 097,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.11. | г.о.Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Калинина д.30/1, д.30/2, д.30/3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 12 072,68 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 142,84 | 7 142,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 423,50 | 3 423,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 10 566,34 | 10 566,34 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.12. | г.о. Люберцы, п. Октябрьский ул. Текстильщиков д. 1 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 1 648,05 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 089,57 | 1 089,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 522,23 | 522,23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1 611,18 | 1 611,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.13. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул.Безымянный тупик д. 6/1, 6/2 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 2 105,27 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 401,64 | 1 401,64 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 671,80 | 671,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 2 073,44 | 2 073,44 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.14. | г. Люберцы, ул.Шевлякова, д.17А, д.19, д.21, д.23, д.25 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 7 659,60 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 040,99 | 5 040,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 416,11 | 2 416,11 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 7 457,10 | 7 457,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.15. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе д. 10, 12 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 2 823,65 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 879,92 | 1 879,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 901,03 | 901,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 2 780,95 | 2 780,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.16 | г.о.Люберцы, р.п.Томилино, ул.Гаршина, д.9А к.11 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 3 509,29 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 318,67 | 2 318,67 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 901,03 | 901,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 3 429,99 | 3 429,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.17 | г.о.Люберцы, д.п.Красково, ул.2-ая Заводская, д. 18 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 2 193,09 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 460,01 | 1 460,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 699,78 | 699,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 2 159,79 | 2 159,79 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.18 | г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Новая, дд. 7, 8 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 2 787,98 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 824,29 | 1 824,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 874,37 | 874,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 2 698,66 | 2 698,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.19 | г.Люберцы, ул.8 Марта, д.34, ул.Толстого, д.1/32, д.3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 3 029,45 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 016,81 | 2 016,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 966,64 | 966,64 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 2 983,45 | 2 983,45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.20 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.д. 13,15 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 2 502,53 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 666,02 | 1 666,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 798,51 | 798,51 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 2 464,53 | 2 464,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.21 | г.о.Люберцы, р.п.Малаховка, Быковское шоссе, д.1, д.3, д.4, д.7, д.8 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 7 580,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 226,20 | 3 226,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 546,29 | 1 546,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 4 772,49 | 4 772,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.22 | г.о.Люберцы, р.п.Малаховка, Быковское шоссе, д.58, д.59, д.60 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 6 548,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 053,13 | 5 053,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 2 421,92 | 2 421,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 7 475,05 | 7 475,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.23 | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка ул.1 –а Дачная д. 1А, ул.1 –я Дачная д. 2А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 12 196,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 950,69 | 1 950,69 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 934,95 | 934,95 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 2 885,64 | 2 885,64 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.24 | г.о. Люберцы, р.п. Октябрьский ул.Первомайская д.8-10 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 6 501,07 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 845,81 | 2 845,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 363,97 | 1 363,97 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 4 209,78 | 4 209,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.25 | г.о.Люберцы, р.п.Томилино, ул.Пионерская, д.5, д.15, д.21 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 8 958,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 391,41 | 3 391,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 625,47 | 1 625,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 5 016,88 | 5 016,88 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.26 | г.о.Люберцы, р.п.Томилино, ул.Пионерская, д.2, д.3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 6 098,00 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 276,00 | 2 276,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 1 090,87 | 1 090,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 3 366,87 | 3 366,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.27 | г.о.Люберцы, р.п.Томилино, ул.Гоголя, д.44, д.45, д.48 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 |  | 4 159,95 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 577,31 | 7 577,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 3 631,73 | 3 631,73 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 11 209,04 | 11 209,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.28 | г.о. Люберцы, д. п. Красково, ул. Некрасова, д.6, д.8, д.10, д.12, ул. Лорха, д.9 |  | Работы по благоустройству | 01.01.2023 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 048,74 | 0,00 | 7 048,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 7 048,74 | 0,00 | 7 048,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.29 | г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Шевлякова д.17, Урицкого д.10а |  | Работы по благоустройству | 01.01.2023 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 714,26 | 0,00 | 11 714,26 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 11 714,26 | 0,00 | 11 714,26 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.30 | п. Малаховка, ул. Константинова, д.37 |  | Работы по благоустройству | 01.01.2023 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 851,52 | 0,00 | 851,52 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 851,52 | 0,00 | 851,52 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.31 | рп. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д.6 |  | Работы по благоустройству | 01.01.2023 - 31.12.2027 |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 992,80 | 0,00 | 4 992,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 4 992,80 | 0,00 | 4 992,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Итого: | 4 477,74 | 0,00 | 4 477,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 86 220,85 | 86 220,85 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 65 437,03 | 41 324,99 | 24 112,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 151 657,88 | 127 545,84 | 24 112,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для
решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых
осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием И4.01
подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» государственной программы Московской области «Формирование
современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестиции | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов* | Открытие объекта/завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | дп. Красково, ул. 2-я Заводская, д.26 | - | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 8 398,84 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 8 398,84 | 0,00 | 0,00 | 8 398,84 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 8 398,84 | 0,00 | 0,00 | 8 398,84 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | дп. Красково, ул. Федянина д.1; ул. Карла Маркса д. 107 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 6 521,11 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 521,11 | 0,00 | 0,00 | 6 521,11 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 0,00 | 0,00 | 6 521,11 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | д.п. Красково, ул. Школьная, д. 2/1, д. 2/2, д. 2/3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 11 489,21 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 489,21 | 0,00 | 0,00 | 11 489,21 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 11 489,21 | 0,00 | 0,00 | 11 489,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.28 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 17 332,18 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 17 332,18 | 0,00 | 0,00 | 17 332,18 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 17 332,18 | 0,00 | 0,00 | 17 332,18 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Пионерская, д.7,9,11,13 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 7 583,97 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 583,97 | 0,00 | 0,00 | 7 583,97 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 7 583,97 | 0,00 | 0,00 | 7 583,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | рп. Томилино, ул. Пионерская, д.8, ул. Гоголя, д.41, д.47, д.49 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 16 190,47 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 16 190,47 | 0,00 | 0,00 | 16 190,47 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 16 190,47 | 0,00 | 0,00 | 16 190,47 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7. | рп. Октябрьский, мкр. Западный, д.1, д.2 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 4 950,33 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 4 950,33 | 0,00 | 0,00 | 4 950,33 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 4 950,33 | 0,00 | 0,00 | 4 950,33 | 0,0 | 0,00 |  |
| 1.8. | р.п. Октябрьский, ул. Первомайская д.16,д. 16А, д. 18, д.20 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 24 711,14 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 24 711,14 | 0,00 | 0,00 | 24 711,14 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 24 711,14 | 0,00 | 0,00 | 24 711,14 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9. | г. Люберцы, ул. Текстильщиков, д. 7а, д. 7, д. 6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 14 372,94 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 14 372,94 | 0,00 | 0,00 | 14 372,94 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 14 372,94 | 0,00 | 0,00 | 14 372,94 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.10. | р.п. Малаховка, ул. Дачная, д.4, д. 5, д. 6, д. 7 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 6 020,73 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 020,73 | 0,00 | 0,00 | 6 020,73 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 6 020,73 | 0,00 | 0,00 | 6 020,73 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.11. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Быковское шоссе 24; ул. Быковское шоссе 25; ул. Быковское шоссе 26 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 11 492,32 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 492,32 | 0,00 | 0,00 | 11 492,32 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 11 492,32 | 0,00 | 0,00 | 11 492,32 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.12. | р.п. Малаховка, ш. Быковское,д.42, д. 43, д. 44, д. 45, д.46 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 14 976,19 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 14 976,19 | 0,00 | 0,00 | 14 976,19 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 14 976,19 | 0,00 | 0,00 | 14 976,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.13. | г.о. Люберцы, р.п.Малаховка, Быковское шоссе д.56, д.57, д.58, д.62 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 11 529,01 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 529,01 | 0,00 | 0,00 | 11 529,01 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 11 529,01 | 0,00 | 0,00 | 11 529,01 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.14. | г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, Быковское шоссе, д.16, д. 17, д. 18, д. 19, д.20, д.21, д.22, д.23 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 11 788,26 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 788,26 | 0,00 | 0,00 | 11 788,26 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 11 788,26 | 0,00 | 0,00 | 11 788,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.15. | г. Люберцы, пр-кт Гагарина, д. 17/7, пр-кт Победы, д.5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 24 376,61 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 24 376,61 | 0,00 | 0,00 | 24 376,61 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 24 376,61 | 0,00 | 0,00 | 24 376,61 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.16 | г. Люберцы, ул. Парковая, д.4 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 14 753,06 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 14 753,06 | 0,00 | 0,00 | 14 753,06 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 14 753,06 | 0,00 | 0,00 | 14 753,06 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.17 | г. Люберцы, ул. Молодежная, д.8, д.10, д.12 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 11 685,63 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 685,63 | 0,00 | 0,00 | 11 685,63 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 11 685,63 | 0,00 | 0,00 | 11 685,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.18 | г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.29, д.31, ул. С.П. Попова, д.25 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 9 430,79 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 9 430,79 | 0,00 | 0,00 | 9 430,79 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 9 430,79 | 0,00 | 0,00 | 9 430,79 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.19 | г. Люберцы, ул. Южная, д.12, д.14, д.16 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 12 398,62 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 12 398,62 | 0,00 | 0,00 | 12 398,62 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 12 398,62 | 0,00 | 0,00 | 12 398,62 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.20 | г. Люберцы, п. Калинина, д.42, д.44 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 11 885,25 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 11 885,25 | 0,00 | 0,00 | 11 885,25 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 11 885,25 | 0,00 | 0,00 | 11 885,25 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.21 | г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д.64, д.66, д. 68 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 15 412,96 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 15 412,96 | 0,00 | 0,00 | 15 412,96 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 15 412,96 | 0,00 | 0,00 | 15 412,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.22 | г. Люберцы, ул. Электрификации, д.25, д 27 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 6 626,49 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 6 626,49 | 0,00 | 0,00 | 6 626,49 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 6 626,49 | 0,00 | 0,00 | 6 626,49 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.23 | г.о. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9А к.8, 9А к.10, 9А к.11 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 7 144,85 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 7 144,85 | 0,00 | 0,00 | 7 144,85 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 7 144,85 | 0,00 | 0,00 | 7 144,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.24 | п. Опытное поле, д. 5, 6,7, 8, 10 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2025-15.10.2025 |  | 18 877,04 |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 18 877,04 | 0,00 | 0,00 | 18 877,04 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 18 877,04 | 0,00 | 0,00 | 18 877,04 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 299 948,00 | 0,00 | 0,00 | 299 948,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 299 948,00 | 0,00 | 0,00 | 299 948,00 | 0,00 | 0,00 |  |