АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2023                                                                          № 480-ПА

г. Люберцы

О внесении изменений в муниципальную программу

городского округа Люберцы Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

В соответствии  со ст.179 Бюджетного кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского округа Люберцы от 24.10.2022 № 4263-ПА 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы»,  постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Люберцы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную Постановлением администрации городского округа Люберцы Московской области от 31.10.2022  № 4375-ПА, утвердив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Малышева Э.В.

Глава городского округа                                                                         В.М. Волков

Утверждена Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 09.02.2023 № 480-ПА ## Муниципальная программа: «Строительство объектов социальной инфраструктуры» ## Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» Координатор муниципальной программы; Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области Э.В. Малышев. Муниципальный заказчик программы; Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области. Цели муниципальной программы; - Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами культурного назначения.. - Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами образования.. - Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами физической культуры и спорта.. Задачи муниципальной программы; - Увеличение строительства (реконструкции) объектов культуры в городском округе Люберцы Московской области.. - Увеличение строительства (реконструкции) объектов образования в городском округе Люберцы Московской области. - Увеличение строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта в городском округе Люберцы Московской области. Сроки реализации муниципальной программы; 2023 – 2027 годы. Перечень подпрограмм; Муниципальные заказчики подпрограмм. 1. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»; Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области. - Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»; Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области. - Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»; Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области. Краткая характеристика подпрограмм; Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры». Мероприятия Подпрограммы направлены на создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского округа Люберцы путем строительства (реконструкции) объектов сферы культуры и образовательных организаций сферы культуры.. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования». Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования.. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта». Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей городского округа Люберцы объектами спортивной инфраструктуры.. Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):; Всего; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. Средства бюджета Московской области; 2 931 018,03; 953 113,97; 949 921,92; 585 335,78; 221 323,18; 221 323,18. Средства бюджета городского округа Люберцы; 913 173,04; 225 870,21; 245 770,83; 250 921,76; 95 305,12; 95 305,12. Всего, в том числе по годам:; 3 844 191,07; 1 178 984,18; 1 195 692,75; 836 257,54; 316 628,30; 316 628,30.

1.	Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем, в указанной сфере, описание целей.

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, спортивные объекты, объекты  культуры и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения городского округа Люберцы возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждений для населения.

Наиболее острой является ситуация, связанная со строительством социальных объектов в микрорайонах с высокой плотностью населения и темпами строительства. К 2027 году в городском округе Люберцы прогнозируется увеличение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Удовлетворение потребностей семей в услугах образования и 

обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

Социальная поддержка населения обеспечивается в форме социального обслуживания путем предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг. Для решения проблемы социальной поддержки населения необходимо обеспечивать развитие и модернизацию материально-технической базы учреждений социальной защиты путем строительства и реконструкции зданий и объектов инфраструктуры учреждений.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является более сложной, чем в дошкольных учреждениях, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).

В сфере культуры в период 2023-2027гг. в городском округе Люберцы будут преобладать тенденции строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры. Все это приведет к созданию единого культурного пространства городского округа, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры.

Городской округ Люберцы Московской области имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений различных форм собственности. Однако некоторые спортивные объекты, в целях приведения их в соответствие с современными требованиями, требуют проведения мероприятий по их реконструкции, что будет способствовать активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

Основной целью реализации Программы является повышение уровня  комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Люберцы Московской области объектами социального назначения.

Достижение поставленной цели осуществляется путем строительства  объектов социальной сферы, в том числе детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов культуры, спортивных сооружений за счет  бюджетных средств и внебюджетных источников.

2. Прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

В прогнозном периоде в сфере культуры будут преобладать следующие тенденции:

- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры; образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

- создание новых учреждений;

- повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

- создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

- формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения.

Все это приведет к созданию единого культурного пространства, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры городского округа Люберцы Московской области, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно  до 2027 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан Московской области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом.

Благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений, объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения городского округа Люберцы объектами образования, культуры, спорта, что влечёт за собой ликвидацию второй смены в школах, наличие свободных мест в детских садах, увеличение посещаемости объектов культуры, активному вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, и соответственно повышение уровня жизни населения городского округа Люберцы.

Для недопущения проблем, связанных с риском недофинансирования муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств необходимо внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам.

Для связанных с высоким ростом численности детей, требующих увеличения необходимого количества объектов социальной инфраструктуры необходимо разрабатывать меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях  в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Люберцы, строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Методика определения результатов выполнения мероприятий

муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Порядок определения значений | № мероприятия | № подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Введены в эксплуатацию школы искусств | Единиц | 0 | Значения результатов выполнения мероприятий определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов образовательных организаций сферы культуры в эксплуатацию | А1.02. | 2 |
| 2. | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования | Единиц | 0 | Значения результатов выполнения мероприятий определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | 01.01. | 3 |
| 2.2. | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | Единиц | 0 | Значения результатов выполнения мероприятий определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств в целях синхронизации с жилой застройкой | 01.02. | 3 |
| 3. | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта | Единиц | 0 | Значения результатов выполнения мероприятий определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию | Р5.01. | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

## Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие А1 Федеральный проект «Культурная среда» | 30.03.2025- 12.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 474 101,36 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 31 455,00 | 221 323, 18 | 221 323, 18 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 204 155,24 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 13 545,00 | 95 305, 12 | 95 305, 12 |  |
|  |  |  | Итого: | 678 256,60 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 45 000,00 | 316 628, 30 | 316 628, 30 |  |
| 1.1 | Мероприятие А1.02. Строительство (реконструкция) школ искусств | 30.03.2025- 12.12.2027 | Средства бюджета Московской области | 474 101,36 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 31 455,00 | 221 323, 18 | 221 323, 18 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 204 155,24 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 13 545,00 | 95 305, 12 | 95 305, 12 |  |
|  |  |  | Итого: | 678 256,60 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 45 000,00 | 316 628, 30 | 316 628, 30 |  |
|  | Введены в эксплуатацию школы искусств, Единиц | х | х | Всего | 2023 | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 678 256,60 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 45 000,00 | 316 628, 30 | 316 628, 30 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 474 101,36 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 31 455,00 | 221 323, 18 | 221 323, 18 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 204 155,24 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 13 545,00 | 95 305, 12 | 95 305, 12 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

## «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1. | ## Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |  |
| ## 1.1. | ## Основное мероприятие А1 ## Федеральный проект ## «Культурная среда» | ## Увеличение строительства (реконструкции) объектов культуры в городском округе Люберцы Московской области. |

Приложение №  3

к муниципальной программе

«Строительство  объектов

социальной  инфраструктуры»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием А1.01. «Строительство (реконструкция) школ искусств» 
за счет бюджетных средств Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Строительство детской школы искусств «Мир молодого искусства» по адресу: (ПИР и строительство) | 1200 чел. | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 30.03.2025- 12.12.2027 | 15.02.2028 | 690 377,56 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 474 101,36 | 31 455,00 | 221 323, 18 | 221 323, 18 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 204 155,24 | 13 545,00 | 95 305, 12 | 95 305, 12 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 678 256,60 | 45 000,00 | 316 628, 30 | 316 628, 30 | 0,00 |
|  |  |  | Кроме того: строительный контроль |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 12 120,96 | 0,00 | 6 060,48 | 6 060,48 | 0,00 |
|  | X | X | Всего по мероприятию: | 30.03.2025- 12.12.2027 | 15.02. 2028 | X | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 474 101,36 | 31 455,00 | 221 323, 18 | 221 323, 18 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 204 155,24 | 13 545,00 | 95 305, 12 | 95 305, 12 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 678 256,60 | 45 000,00 | 316 628, 30 | 316 628, 30 | 0,00 |

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## 2023 год | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## - вводных | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 1 |
| ## - открываемых | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 1 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

### Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

## Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 01.01.2023 - 20.03.2025 | Средства бюджета Московской области | 2 234 448,68 | 787 869,97 |  |  |  |  | 892 697,93 | 553 880,78 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 587 639,45 | 135 714,01 |  |  |  |  | 214 548,68 | 237 376, 76 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 2 822 088,13 | 923 583,98 |  |  |  |  | 1 107 246,61 | 791 257,54 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 01.01.2023 - 20.03.2025 | Средства бюджета Московской области | 1 942 276,18 | 495 697,47 |  |  |  |  | 892 697,93 | 553 880,78 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 572 261,95 | 120 336,51 |  |  |  |  | 214 548,68 | 237 376,76 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 2 514 538,13 | 616 033,98 |  |  |  |  | 1 107 246,61 | 791 257,54 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, Единиц | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 01.01.2023 - 06.06.2023 | Средства бюджета Московской области | 292 172,50 | 292 172,50 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 15 377,50 | 15 377,50 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 307 550,00 | 307 550,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, Единиц | х | х | Всего | Итого 2023 | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 2 822 088,13 | 923 583,98 |  |  |  |  | 1 107 246,61 | 791 257,54 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 234 448,68 | 787 869,97 |  |  |  |  | 892 697,93 | 553 880,78 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 587 639,45 | 135 714,01 |  |  |  |  | 214 548,68 | 237 376, 76 | 00,00 | 0,00 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

## «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1. | ## Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |  |
| ## 1.1. | ## Основное мероприятие 01 ## Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | ## Увеличение строительства (реконструкции) объектов образования в городском округе Люберцы Московской области. |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Строительство  объектов

социальной  инфраструктуры»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ДОУ на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, пос. ВУГИ (ПИР и строительство) | 200 мест. | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 10.01.2022 - 20.12.2024 | 17.03.2025 | 322 791,23 | 49 137,23 | Средства бюджета Московской области | 186 870,52 | 147 279,30 | 39 591,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 80 082,98 | 63 119,70 | 16 963,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 266 953,50 | 210 399,00 | 56 554,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | X | X | кроме того: строительный контроль * | 10.01.2022 - 20.12.2024 | 17.03. 2025 | X | 862,77 | Средства бюджета Московской области | 5 837,73 | 4 601,00 | 1 236,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Детский сад на 520 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, ЖК "Самолет" (ПИР и строительство) | 520 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 10.03.2023 – 29.03.2025 | 10.06. 2025 | 838 385,00 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 576 565,84 | 103 418, 17 | 231 142,21 | 242 005,46 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 247 099,64 | 44 322,07 | 99 060,95 | 103 716,62 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 823 665,48 | 147 740,24 | 330 203,16 | 345 722,08 | 0,00 |
| 2.1 | X | X | кроме того: строительный контроль * | 10.03.2023 – 29.03.2025 | 10.06. 2025 | X | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 14 719,52 | 2 259,76 | 6 086,84 | 6 372,92 | 0,00 |
| 3 | Строительство детского сада на 350 мест в г.о. Люберцы, Октябрьский (ПИР и строительство) | 350 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 01.03.2023 - 20.03.2025 | 10.06. 2025 | 702 335,04 | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 486 875,32 | 0,00 | 175 000,00 | 311 875,32 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 208 660,14 | 0,00 | 75 000,00 | 133 660,14 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 695 535,46 | 0,00 | 250 000,00 | 445 535,46 | 0,00 |
| 3.1 | X | X | кроме того: строительный контроль * | 01.03.2023 - 20.03.2025 | 10.06. 2025 | X |  | Средства бюджета Московской области | 6 799,58 | 0,00 | 4 147,32 | 2 652,26 | 0,00 |
| 4 | ДОУ на 560 мест по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, проектируемый проезд 4037 (ПИР и строительство) | 560 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.2022 - 06.06.2024 | 01.09. 2024 | 877 017,90 | 121 084, 21 | Средства бюджета Московской области | 691 964,50 | 245 000, 00 | 446 964,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: за счет ифраструктурных бюджетных кредитов | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: за счет собственных средств на ифраструктурные проекты | 446 964,50 | 0,00 | 446 964,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 36 419,19 | 12 894,74 | 23 524,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 728 383,69 | 257 894,74 | 498 038,95 | 0,00 | 0,00 |
|  | X | X | Всего по мероприятию: | 10.01.2022 - 29.03.2025 | Х | X | 170 221,44 | Средства бюджета Московской области | 1 942 276,18 | 495 697,47 | 891 697,93 | 553 880,78 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 572 26,95 | 120 336,51 | 215 926,18 | 237 376,76 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 2 514 538,13 | 616 033,98 | 1 107 246,61 | 791 257,54 | 0,00 |

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## 2023 год | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## - вводных | ## 3 | ## 0 | ## 2 | ## 2 | ## 0 | ## 0 |
| ## - открываемых | ## 3 | ## 0 | ## 1 | ## 3 | ## 0 | ## 0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Строительство  объектов

социальной  инфраструктуры»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Дошкольная образовательная организация на 350 мест корпус 15.2, расположенная по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка, мкр.12» | 350 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.2022 - 06.06.2023 | 01.09.2023 | 530 000,00 | 222 450,00 | Средства бюджета Московской области | 292 172,50 | 292 172,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: за счет ифраструктурных бюджетных кредитов | 217 551,00 | 217 551,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: за счет собственных средств на ифраструктурные проекты | 74 621,50 | 74 621,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 15 377,50 | 15 377,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 307 550,00 | 307 550,00 | 0,00 |
|  | X | X | Всего по мероприятию: |  |  | X |  | Средства бюджета Московской области | 292 172,50 | 292 172,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 15 377,50 | 15 377,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 307 550,00 | 307 550,00 | 0,00 |

| ## Количество объектов | ## Всего, в т.ч. по годам реализации: | ## 2023 год | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## - вводных | ## 1 | ## 1 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| ## - открываемых | ## 1 | ## 1 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |

Приложение № 7

к муниципальной  программе

«Строительство объектов

социальной инфраструктуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 01.01.2023 - 13.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 222 467,99 | 165 244,00 |  |  |  |  | 57 223,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 121 378,35 | 90 156,20 |  |  |  |  | 31 222,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 343 846,34 | 255 400,20 |  |  |  |  | 88 446,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | ## Мероприятие Р5.01 Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 01.01.2023 - 13.12.2024 | Средства бюджета Московской области | 222 467,99 | 165 244,00 |  |  |  |  | 57 223,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление строительства администрации городского округа Люберцы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 121 378,35 | 90 156,20 |  |  |  |  | 31 222,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 343 846,34 | 255 400,20 |  |  |  |  | 88 446,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию муниципальные объекты физической культуры и спорта, Единиц | х | х | Всего | 2023 | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 343 846,34 | 255 400,20 |  |  |  |  | 88 446,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 222 467,99 | 165 244,00 |  |  |  |  | 57 223,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 121 378,35 | 90 156,20 |  |  |  |  | 31 222,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Взаимосвязь основных мероприятий муниципальной программы

## «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

## с задачами, на достижение которых направлено мероприятие

## Таблица 2

| ## № п/п | ## Основное мероприятие подпрограммы | ## Задачи муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |
| ## 1. | ## Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |  |
| ## 1.1. | ## Основное мероприятие Р5. ## Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | ## Увеличение строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта в городском округе Люберцы Московской области |

Приложение №  8

муниципальной программе

«Строительство  объектов

социальной  инфраструктуры»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Люберцы, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.01  «Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта » 
Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реконструкция стадиона «Торпедо» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом, по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, Октябрьский проспект, 202 (в том числе ПИР) | 182 чел./см. | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 18.01.2022 - 13.12.2024 | 15.02.2025 | 434 000,00 | 90 153,66 | Средства бюджета Московской области | 222 467,99 | 165 244,00 | 57 223,99 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: за счет ифраструктурных бюджетных кредитов | 165 244,00 | 165 244,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: за счет собственных средств на ифраструктурные проекты | 57 223,99 | 0,00 | 57 223,99 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 121 378,35 | 90 156,20 | 31 222,15 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 343 846,34 | 255 400,20 | 88 446,14, | 0,00 |
|  | X | X | Всего по мероприятию: | 18.01.2022 - 13.12.2024 | 15.02 . 2025 | X | 90 153,66 | Средства бюджета Московской области | 222 467,99 | 165 244,00 | 57 223,99 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы | 121 378,35 | 90 156,20 | 31 222,15 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 343 846,34 | 255 400,20 | 88 446,14, | 0,00 |

| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - вводных | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - открываемых | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |