АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2025                                                                                                                № 751-ПА

г. Люберцы

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной комфортной городской среды»

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2023-2027 годы

# В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов Городского округа Люберцы Московской области от 12.05.2025 
№25/4 «О правопреемстве», Постановлением Администрации городского округа Дзержинский от 25.10.2022г.  № 692 - ПГА «Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области»», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2023-2027 годы, утвержденную Постановлением Администрации городского округа Дзержинский от 30.12.2022   № 939-ПГА  изменения, утвердив её в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить                                          на И.о. заместителя Главы Курчигину И.В.

Глава Городского округа                                                                                          В.М. Волков

Утверждена

Постановлением администрации

Городского округа Люберцы

Московской области

От  30.06.2025   №   751-ПА

# Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»

муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» на 2023-2027 годы

- Паспорт муниципальной Программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| Координатор муниципальной программы | И.о. заместителя Главы Городского округа Люберцы И. В. Курчигина |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества городской среды на территории г. Дзержинский |  |  |  |  |  |
|  | 2. Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |  |  | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» |  |  | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  | Управление благоустройства администрации Городского округа Люберцы Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Проведение мероприятий по повышению качества городской среды |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
|  | 3.Финансирование деятельности муниципального учреждения |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 1 309 811,80 | 110 430,34 | 127 769,33 | 133 110,29 | 295 031,77 | 643 470,07 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 981 849,82 | 294 548,06 | 367 701,29 | 503 256,94 | 377 610,98 | 438 732,55 |
| Внебюджетные средства | 767 412,29 | 91 268,24 | 271 072,80 | 405 071,26 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 059 073,91 | 496 246,64 | 766 543,41 | 1 041 438,49 | 672 642,75 | 1 082 202,62 |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

В связи с изменением норм и принципов градостроительного законодательства, повышаются требования к качеству благоустроенности городских территорий. Большинство объектов внешнего благоустройства городского округа, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дворовые территории до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности жителей городского округа и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Данная программа направлена на улучшение условий комфортности проживания на территории городского округа Дзержинский, а также на привлечение гостей для посещения городских достопримечательностей.

В процессе реализации программы планируется развитие существующих и создание новых благоустроенных зон отдыха, скверов и парков, а также пешеходных зон. В результате реализации мероприятий программы планируется улучшение комфортных условий для жителей и гостей городского округа, что в итоге должно повлиять на развитие городского округа.

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разработан федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

С 2017 года городской округ Дзержинский является участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Итогом реализации приоритетного Проекта станет:

1) улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципальных образований Московской области;

2) повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

3) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Московской области;

4) увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Московской области.

5) адаптация городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства;

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на их реализацию, и будет способствовать созданию комфортных условий для жизни граждан в целом, оздоровлению экологической обстановки и экологической безопасности на территории городского округа Дзержинский.

3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по формированию комфортной городской среды в городском округе Дзержинский определяют новую стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:

развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения проблемы формирования комфортной городской среды в Московской области;

обеспечение проведения мероприятий по формированию комфортной городской среды в городском округе Дзержинский в соответствии с едиными требованиями.

Реализацию новой стратегии развития отрасли планируется осуществить программно-целевым методом в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2023 по 2027 год обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей округа.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» городской округ Дзержинский с 2019 года до 2022 улучшил качество городской среды. За 2021 год в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» фактически реализовано благоустройство 1 общественной территорий, выполнено благоустройство на 7 дворовых территориях, установлено 7 детских игровых площадок, устранено более 17 000 кв. м. дефектов асфальтового покрытия на дворовых и общественных территориях, обустроены 26 контейнерных площадок, отремонтировано 85 подъезда многоквартирных домов.

Отказ от реализации мероприятий муниципальной программы приведет к увеличению нагрузки на действующую инфраструктуру, преждевременному износу и дефициту объектов благоустройства, что в свою очередь приведет к снижению качества жизни населения муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» и негативному социальному эффекту

4. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение ** | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| 1. | Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | * |  | 1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05, 1.И4.07 |  |
| 1.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | 1 | 1 |  | - |  |  | - |  | - |  | 1.И4.04 |  |
| 1.3. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Приоритетный | Единица | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1.01.23 |  |
| 2. | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Отраслевой показатель | процент | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 2.02.01, 2.02.02, 2.03.04 |
| 2.2. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | 260342,36 | 260342,36 |  | 260342,36 |  |  | 260342,36 |  | 260342,36 |  | 260342,36 |  | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.01.19 |
| 2.3. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный | Единица | - | 292 |  | 510 |  |  | 510 |  | * |  | * |  | 2.01.22 |
| 2.4. | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный | Единица | - | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  | * |  | * |  | 2.01.23 |
| 2.5. | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица | - | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | - |  | - |  | 2.01.39, 2.01.40 |
| 2.6 | Замена и модернизация детских игровых площадок | Отраслевой показатель | Единица | - | 0 |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 2.01.34, 2.01.35 |

5. Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной

программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Показатели |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, И4.07 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы). Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. |
| 1.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Единица | Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. |
| 1.3. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.4 | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Процент | Количество граждан обеспечено горячем водоснабжением, холодным водоснабжением, отоплением, электроэнергией в многоквартирных домах от общего количества жителей. |
| 1.5. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 1.6. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.7. | Установка шкафов управления наружным освещением | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.8. | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.9. | Замена и модернизация детских игровых площадок | Единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2. | Результаты |  |  |
| 2.1. | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2.2. | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.3. | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 2.4. | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. |
| 2.5. | Благоустроены детские скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских скверов, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства детских скверов, принятые по результатам осмотра таких скверов |
| 2.6. | Изготовлено и установлено стел | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел |
| 2.7. | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон |
| 2.8. | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон |
| 2.9. | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств |
| 2.10. | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области | Процент | Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парков, предусмотренных приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области |
| 2.11. | Обустроены велосипедные маршруты | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов |
| 2.12. | Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количество территорий, на которых выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, благоустроенных в отчетном периоде с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количеств детских игровых площадок, обустроенных в отчетном периоде с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количеств территорий, на которых в отчетном периоде выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения с привлечением иного межбюджетного трансферта. Достижение результата подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий (одним протоколом или несколькими протоколами), содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий и (или) обустройства детских игровых площадок, и (или) устройства систем наружного освещения, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий и (или) детских игровых площадок, и (или) систем наружного освещения |
| 2.13. | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.14. | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий |
| 2.15. | Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, в которых в отчетном периоде проведены мероприятия по благоустройству общественных территорий вблизи водных объектов. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по благоустройству, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.16. | Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств объектов капитального строительства (пешеходных мостов до 700 м), построенных при благоустройстве общественных территорий в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию |
| 2.17. | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 2.18. | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| 2.19. | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 2.20. | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 2.21. | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| 2.22. | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 2.23. | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 2.24. | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 2.25. | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством обустроенных объектов наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в отчетном периоде |
| 2.26. | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
| 2.27. | В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию и организации деятельности административных комиссий в Московской области» |
| 2.28. | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 2.29. | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв. м. | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 2.30. | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.31. | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 2.32. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 2.33. | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.34. | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.35. | Количество светильников | Ед. | Фактическое значение результата определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.36. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения в отчетном периоде |
| 2.37. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением в отчетном периоде |
| 2.38. | Объем ликвидированных навалов мусора | Куб. м. | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа. |
| 2.39. | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 2.40. | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий | Тыс. кв.м. | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ |
| 2.42 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, (картами свыше 25 кв. м) | Кв.м. | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
| 2.43 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций (без организации наружного освещения) на территории Московской области в отчетном периоде |
| 2.44 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.45 | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.46 | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.47 | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, по которым получено заключение экспертизы в части соответствия выполненных работ условиям контракта в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.48. | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 2.49. | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 2.50 | Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории) | Ед. | Значение определяется фактическим количеством территорий муниципального образования, визуальный облик которых был улучшен |
| 2.51 | Снесены незаконно установленные самовольные постройки, здания и сооружения и элементы благоустройства | Шт. | Значение определяется фактическим количеством снесенных незаконно установленных самовольных построек, зданий, сооружений и элементов благоустройства |
| 2.52 | Вывезены брошенные, разукомплектованные транспортные средства | Шт. | Значение определяется фактическим количеством вывезенных брошенных, разукомплектованных транспортных средств |
| 2.53 | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 2.54 | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 2.55 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.56. | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.57. | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.58. | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 2.59. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Значение определяется фактическим количеством домов в которых проведен капитальный ремонт в текущем году |
| 2.60. | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством многоквартирных домов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы, и подтверждается отчетами о достижении значений целевого показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, предоставляемыми муниципальными образованиями Московской области |
| 2.61. | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Ед. | Значение определяется фактическим количеством камер установленных в подъездах в многоквартирных домах |
| 2.62. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |

6. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»

6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| № п/п |  | Мероприятие подпрограммы |  |  |  | Срок исполнения мероприятия |  |  |  | Источники финансирования |  |  | Всего (тыс. руб.) |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  | Итого |  |  | 1 203 425,22 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 181 219,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 700,30 |  |  | 701 505,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 1 063 383,47 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 128 065,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 440,77 |  |  | 641 877,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 140 041,75 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 53 154,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 259,53 |  |  | 59 627,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  | Итого |  |  | 1 173 043,52 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 150 838,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 700,30 |  |  | 701 505,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 1 063 383,47 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 128 065,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 440,77 |  |  | 641 877,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 109 660,05 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 22 772,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 259,53 |  |  | 59 627,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Результат 1. Благоустроены общественные территории, единица |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1.2. |  | Мероприятие И4.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  | Итого |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Результат 1. Благоустроены скверы, единица |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.3. |  | Мероприятие И4.04. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  | Итого |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Результат 1. Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, единица |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.4. |  | Мероприятие И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) |  |  | 2023-2027 |  | Итого | 30 381,70 | 0,00 | 0,00 | 30 381,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 30 381,70 | 0,00 | 0,00 | 30 381,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Результат 1. Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.5. |  | Мероприятие И4.07. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов) |  |  | 2023-2027 |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Результат 1. Благоустроены детские скверы, единица |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  | Итого |  |  | 48 594,71 |  |  | 11 192,10 |  |  | 14 011,92 |  | 20 325,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 065,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2 191,62 |  |  | 2 191,62 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 46 403,09 |  |  | 9000,48 |  |  | 14011,92 |  | 20325,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3065,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел |  |  | 2023-2027 |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Результат 1. Изготовлено и установлено стел, штука |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.2. |  | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон |  |  | 2023-2027 |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Результат 1. Благоустроены лесопарковые зоны, единица |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.3. |  | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  | Итого |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Результат 1. Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, единица |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.4. |  | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха |  |  | 2023-2027 |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.5. |  | Мероприятие 01.07. Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  | Итого |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Результат 1. Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.6. |  | Мероприятие 01.08. Обустройство велосипедной инфраструктуры |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  | Итого |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Результат 1. Обустроены велосипедные маршруты, единица |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.7. |  | Мероприятие 01.10. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования |  |  | 2023-2027 |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Результат 1. Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количество территорий, на которых выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения, единица |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.8. |  | Мероприятие 01.13. Создание сезонных ледяных катков |  |  | 2023-2027 |  | Итого | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Результат 1. Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период, единица |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.9. |  | Мероприятие 01.14. Устройство сезонных ледяных катков |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  | Итого |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Результат 1. Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, единица |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.10. |  | Мероприятие 01.15. Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  | Итого |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Результат 1. Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, единица |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.11. |  | Мероприятие 01.16. Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  | Итого |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Результат 1. Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий, единица |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.12. |  | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  | Итого |  |  | 9 919,36 |  |  | 3 453,52 |  |  | 4 087,15 |  | 2 378,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 9 919,36 |  |  | 3 453,52 |  |  | 4087,15 |  | 2 378,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Результат 1. Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Результат 2. Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Результат 3. Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Результат 4. Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Результат 5. Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Результат 6. Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.13. |  | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  | Итого |  |  | 3 588,03 |  |  | 0,00 |  |  | 3 588,03 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 3 588,03 |  |  | 0,00 |  |  | 3 588,03 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Результат 1. Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Результат 2. Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.14. |  | Мероприятие 01.22, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"» |  |  | 2023-2027 |  | Итого | 14,94 | 14,94 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 14,94 | 14,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Результат 1. Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.15. |  | Мероприятие 01.23. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" |  |  |  | 2023-2027 |  |  |  | Итого |  |  | 16 210,56 |  |  | 3 861,82 |  |  | 6 336,74 |  | 2 947,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 065,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 1 095,81 |  |  | 1 095,81 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 15 114,74 |  |  | 2 766,01 |  |  | 6 336,74 |  | 2 947,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 065,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Результат 1. Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.16 |  |  | Федеральный проект F2 «Формирование комфортной городской среды» |  | 2023-2027 |  | Итого | 238 810,66 | 89 315,39 | 149 495,27 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 198 212,8 | 74 131,77 | 124 081,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 40 597,82 | 15 183,62 | 25 414,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Результат 1. |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.17 |  |  | Мероприятие F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» | 2023-2027 |  |  | Итого | 149 495,27 | 0,00 | 149 495,27 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 124 081,07 | 0,00 | 124 081,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 25 414,20 | 0,00 | 25 414,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Результат 1. |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.18 | Мероприятие F2.3 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)» |  |  |  |  | 2023-2027 | Итого | 89 315,39 | 89 315,39 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 74 131,77 | 74 131,77 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 15 183,62 | 15 183,62 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Результат 1. |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1 490 830,59 |  |  | 100 507,49 |  |  | 163 507,19 |  | 201 545,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 765,30 |  |  | 701 505,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 1 263 787,93 |  |  | 76 323,39 |  |  | 124 081,07 |  | 128 065,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 440,77 |  |  | 641 877,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 227 042,66 |  |  | 24 184,10 |  |  | 39 426,12 |  | 73 479,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 324,53 |  |  | 59 627,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |

*Разбивка значений результатов реализации по кварталам осуществляется на текущий финансовый год.

7. Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

7.1.Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | 2023 год | 2024 год | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 1 | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 143 707,63 | 17 160,63 | 0,00 | 40 539,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 161,00 | 43 847,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 243,32 | 14 243,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 126 547,00 | 2917,31 | 0,00 | 40 539,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 161,00 | 43 847,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2 917,31 | 2 917,31 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие И4.01 Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 143 707,63 | 17 160,63 | 0,00 | 40 539,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 161,00 | 43 847,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 243,32 | 14 243,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 126 547,00 | 2917,31 | 0,00 | 40 539,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 161,00 | 43 841,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2 917,31 | 2 917,31 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 1 437 737,14 | 195 197,45 | 281 630,91 | 351 799,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 487,48 | 319 621,65 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 14 149,69 | 2 232,77 | 3 688,26 | 5 044,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 591,00 | 1 593,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1 423 587,45 | 192 964,68 | 277942,65 | 346 754,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 896,48 | 318 028,65 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.1 «Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий» | 2023-2027 | Итого | 1 017,80 | 1 017,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 844,77 | 844,77 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 173,03 | 173,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 7 624,00 | 1 388,00 | 1 463,00 | 1 589,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 591,00 | 1 593,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 624,00 | 1 388,00 | 1 463,00 | 1 589,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 591,00 | 1 593,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.06. Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2023-2027 | Итого | 7 138,69 | 0,00 | 2 690,81 | 4 447,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 680,92 | 0,00 | 2 225,26 | 3 455,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1 457,77 | 0,00 | 465,55 | 992,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 579,68 | 0 | 260 | 319,68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 319,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,68 |  |  |  | * | * |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 720 211,41 | 91 016,78 | 146 641,44 | 161 889,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 331,68 | 160 331,68 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 720 211,41 | 91 016,78 | 146 641,44 | 161 889,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 331,68 | 160331,68 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 258 375,00 | 258 375,00 | 258 375,00 | 258375,00 |  |  | 258375,00 |  |  | 258375,00 |  |  |  |  |  | 258375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258375,00 |  |  |  | 258375,00 | 258375,00 |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого | 358 885,30 | 76 149,15 | 81678,08 | 68 668,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 194,97 | 66 194,97 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 358 885,30 | 76 149,15 | 81678,08 | 68 668,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66194,97 | 66194,97 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1967,35 | 1967,35 | 1967,35 | 1967,35 |  |  | 1967,35 |  |  | 1967,35 |  |  |  |  |  | 1967,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1967,35 |  |  |  | 1967,35 | 1967,35 |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.17. Благоустройство дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 47 140,33 | 0,00 | 0,00 | 507,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 145,78 | 30 487,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 47 140,33 | 0,00 | 0,00 | 507,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 145,78 | 30 487,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.9. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 91 385,40 | 13 073,69 | 17738,10 | 20 573,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 91 385,40 | 13 073,69 | 17738,10 | 20 573,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 152 | 31 | 31 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  |
| 2.10. | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Итого | 31 885,65 | 2 716,28 | 3279,37 | 20 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 5 000,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 31 885,65 | 2 716,28 | 3279,37 | 20890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 5000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1002 | 146 | 146 | 510 |  |  | 0 |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 2.11. | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | Итого | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 | 2180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.12. | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.15. | Мероприятие 01.32. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2023-2027 | Итого | 11 545,43 | 1 017,80 | 3 425,63 | 2 275,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 366,00 | 2 461,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 11 545,43 | 1 017,80 | 3 425,63 | 2 275,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2366,00 | 2461,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10342,24 | 2495,0 | 2495,0 | 1352,24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1352,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1352,24 |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |
| 2.16. | Мероприятие 01.33 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2023-2027 | Итого | 11 104,48 | 0,00 | 0,00 | 4 084,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3441,00 | 3579,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 11 104,48 | 0,00 | 0,00 | 4 084,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3441,00 | 3579,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 2.17. | Мероприятие 01.34 Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2023-2027 | Итого | 1 184,45 | 0,00 | 0,00 | 1 184,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1 184,45 | 0,00 | 0,00 | 1 184,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Результат 2. Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Результат 3. Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Результат 4. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | - | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - | - |  |  |  |
| 2.18. | Мероприятие 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2023-2027 | Итого | 108 834,04 | 8 817,95 | 11 555,60 | 39 068,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 417,05 | 29 975,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 108 834,04 | 8817,95 | 11555,60 | 39 068,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19417,05 | 29975,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Результат 2. Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | - | - | 2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 2.19 | Мероприятие 01.36. Улучшение визуального облика территории муниципального образования (в том числе, украшение территории) | 2023-2027 | Итого | 3 026,11 | 0,00 | 0,00 | 3 026,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3 026,11 | 0,00 | 0,00 | 3 026,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории), ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.20. | Мероприятие 01.37. Снос незаконно установленных самовольных построек, зданий, сооружений и элементов благоустройства | 2023-2027 | Итого | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Снесены незаконно установленные самовольные постройки, здания, сооружения и элементы благоустройства, шт. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.21. | Мероприятие 01.38. Вывоз брошенных, разукомплектованных транспортных средств | 2023-2027 | Итого | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Вывезены брошенные, разукомплектованные транспортные средства, шт. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.22. | Мероприятие 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2023-2027 | Итого | 26 129,25 | 0,00 | 13 158,88 | 12 970,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 26 129,25 | 0,00 | 13 158,88 | 12 970,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | * | * |  |  |  |
|  | Результат 2. Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | * | * |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
| 2.23. | Мероприятие 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2023-2027 | Итого | 2 944,79 | 0,00 | 0,00 | 2944,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2944,79 | 0,00 | 0,00 | 2944,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | Отдел по благоустройству, озеленению и экологии |  |
|  | Результат 2. Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Результат 3. Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Результат 4. Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 664 181,98 | 31 173,93 | 249 504,79 | 383 503,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Отдел ЖКХ и работы с УО |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 664 181,98 | 31 173,93 | 249 504,79 | 383 503,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 664 181,98 | 31 173,93 | 249 504,79 | 383 503,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 664 181,98 | 31173,93 | 249 504,79 | 383 503,26* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 | 1 | 19 | 30 |  |  | 0 |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | * | * |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 02.02. Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах (мероприятие не в рамках ГП МО, на решение ОМСУ) | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 241 017,14 | 139 207,14 | 54 988,00 | 46 822,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Отдел ЖКХ и работы с УО |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17 630,86 | 17630,86 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 123 073,28 | 64399,28 | 21 568,00 | 25 254,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 100 313,00 | 57177,00 | 21 568,00 | 21 568,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Мероприятие 03.01 «Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах» | 2023-2027 | Итого | 138 265,00 | 78 419,00 | 38 278,00 | 21 568,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Отдел ЖКХ и работы с УО |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17 630,86 | 17 630,86 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 20 321,14 | 3 611,14 | 16 710,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 100 013,00 | 57 177,00 | 21 568,00 | 21 568,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 03.04. Ремонт подъездов в многоквартирных домах (мероприятие не в рамках ГП МО, на решение ОМСУ) | 2023-2027 | Итого | 102 752,14 | 60 788,14 | 16 710,00 | 25 254,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 102 752,14 | 60788,14 | 16710,00 | 25 254,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Результат 1. Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 89 | 1 | 14 | 74 |  |  | 0 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  | * | * |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | Итого | 2 486 643,89 | 382 739,15 | 586 123,70 | 822 663,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 648,48 | 363 468,65 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 46023,87 | 34 106,95 | 3 688,26 | 5 044,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 591,00 | 1 593,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1 669 861,93 | 257 363,96 | 311 362,65 | 412 547,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 057,48 | 361 875,65 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 767 412,29 | 91 268,24 | 271 072,79 | 405 071,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

7.2.Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия "01.39 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области "

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ- ность/ прирост мощ- ности объекта строи- тель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ |  | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ |  | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) |  | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | МО, г.о. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 24,25,26 | 300 | Работы по благоустройству | с 01.05.2025 по 31.08.2025 |  |  | 01. 09. 2025 |  | 12970,37 |  |  | Итого | 12970,37 | 12970,37 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 12970,37 | 12970,37 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.2.1 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия "01.40 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ- ность/ прирост мощ- ности объекта строи- тель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ |  | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) |  | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) |  | Источники финансирования |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | МО, г.о. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 24,25,26 | 300 | Работы по благоустройству | с 01.05.2025 по 31.08.2025 |  | 01. 09. 2025 |  | 2944,79 |  |  |  | Итого | 2944,79 | 2944,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2944,79 | 2944,79 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.2.2 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия "01.35 Замена и модернизация детских игровых площадок"

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ- ность/ прирост мощ- ности объекта строи- тель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ |  | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | МО, г.о. Дзержинский, ул. Угрешская, д.6, ул. Шама, д.7; МО, г.о. Дзержинский, ул. Ленина, д.2,2а,4,6 | 400 | Работы по благоустройству | с 01.05.2025 по 31.08.2025 |  | 01. 09. 2025 | 39068,44 |  |  | Итого | 39068,44 | 39068,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 39068,44 | 39068,44 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.2.3 Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия "01.34 Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)"

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ- ность/ прирост мощ- ности объекта строи- тель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ |  | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ |  | Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) |  | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 |  |  |
|  | МО, г.о. Дзержинский, ул. Угрешская, д.6, ул. Шама, д.7; МО, г.о. Дзержинский, ул. Ленина, д.2,2а,4,6 | 400 | Работы по благоустройству | с 01.05.2025 по 31.08.2025 |  |  | 01. 09. 2025 |  | 1184,45 |  |  | Итого | 1184,45 | 1184,45 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1184,45 | 1184,45 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

8.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 81599,43 | 13000,00 | 16912,52 | 17228,97 | 17228,97 | 17228,97 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 81599,43 | 13000,00 | 16912,52 | 17228,97 | 17228,97 | 17228,97 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2023-2027 | Итого | 81599,43 | 13000,00 | 16912,52 | 17228,97 | 17228,97 | 17228,97 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 81599,43 | 13000,00 | 16912,52 | 17228,97 | 17228,97 | 17228,97 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | Итого |  | 81599,43 | 13000,00 |  | 16912,52 |  | 17228,97 |  |  | 17228,97 |  | 17228,97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 81599,43 | 13000,00 |  | 16912,52 |  | 17228,97 |  |  | 17228,97 |  | 17228,97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |

9.Адресный перечень дворовых территорий городской округ Дзержинский

сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному

благоустройству дворовых территорий в 2025 году

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.о. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д.34,38,40 | 2025 |
| 2 | г.о. Дзержинский, ул. Бондарева, д.21, д.22, д.23, д.24 | 2025 |
| 3 | г.о. Дзержинский, ул. Дзержинская д.8, д.10 | 2025 |
| 4 | г.о. Дзержинский, ул. Дзержинская д.12, д.14 | 2025 |
| 5 | г.о. Дзержинский, ул. Дзержинская д18,20 | 2025 |
| 6 | г.о. Дзержинский, ул. Дзержинская, д.22, д.24 | 2025 |
| 7 | г.о. Дзержинский, ул. Лермонтова 13, 13А, 13Б | 2025 |

10. Адресный перечень общественных территорий городской округ Дзержинский

для выполнения работ по благоустройству территорий в 2025 году

11. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

которые подлежат благоустройству не позднее 2025 года за счет средств указанных лиц

| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Калашникова Г.А. | Ул. Академика Жукова, д.31 | объект общественного питания | благоустройство близлежащей территории | 2025 |