Приложение 7     
к Решению Совета депутатов
муниципального образования
городской округ Люберцы
Московской области
от__________ № _____

Исполнение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования городской округ Люберцы Московской области за 2018 год

| Наименование объектов | Уточненный план на 2018 год |  |  |  |  | Исполнение за 2018 год |  |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | бюджет Московской области | бюджет муниципального образования городской округ Люберцы Московской области |  |  | Федеральный бюджет | бюджет Московской области | бюджет муниципального образования городской округ Люберцы Московской области |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего: | 213 001 343 | 21 908 927 | 152 737 434 | 38 354 983 | 138 433 701 |  | 21 904 139 | 95 404 804 | 21 124 759 | 65,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям детского сада на 180 мест, г.Люберцы, пос.Калинина, корп.20 | 2 542 913 |  |  | 2 542 913 | 2 542 913 |  |  |  | 2 542 913 | 100,0 |
| Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ № 12, г.о.Люберцы, п.Малаховка, ул. Пионерская | 68 813 340 |  | 48 100 520 | 20 712 820 | 27 218 446 |  |  | 19 025 692 | 8 192 754 | 39,6 |
| Строительство колумбария на Старо-Люберецком кладбище | 988 500 |  |  | 988 500 | 988 408 |  |  |  | 988 408 | 100,0 |
| Расходы по кредиторской задолженности на строительство и оснащение детского сада на 180 мест, г.Люберцы, пос.Калинина, корп.20 | 313 375 |  |  | 313 375 | 313 375 |  |  |  | 313 375 | 100,0 |
| Строительство пристройки к МОУ СОШ № 59 (Люберецкий район, г.п.Красково, д.Марусино, ул.Заречная, д.26) | 9 732 748 |  | 7 963 000 | 1 769 748 | 1 986 332 |  |  | 1 787 699 | 198 633 | 20,4 |
| Строительство школы на 275 мест (Люберецкий район, г.п.Малаховка, ул. Пионерская, д.19) | 9 307 768 |  | 5 363 840 | 3 943 928 | 2 305 360 |  |  | 0 | 2 305 360 | 24,8 |
| Строительство пристройки к МОУ Кадетская школа на 200 мест (г.Люберцы, 3 почтовое отделение, д.50) | 8 391 830 |  | 6 866 000 | 1 525 830 | 1 905 679 |  |  | 1 715 111 | 190 568 | 22,7 |
| Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | 106 353 000 | 21 908 927 | 84 444 074 |  | 94 780 441 |  | 21 904 139 | 72 876 303 |  | 89,1 |
| Ремонт водопровода к многоквартирным домам | 130 000 |  |  | 130 000 | 130 000 |  |  |  | 130 000 | 100,0 |
| Разработка проектно-сметной документации и проведение ее экспертизы для строительства пожарного депо по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Малаховка, пересечение Большого Кореневского шоссе и ул. Карла Либкнехта | 1 153 680 |  |  | 1 153 680 | 1 078 890 |  |  |  | 1 078 890 | 93,5 |
| Строительство фундамента, подъездных путей, инженерные сети, благоустройство территории для строительства пожарного депо по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Малаховка, пересечение Большого Кореневского шоссе и ул. Карла Либкнехта | 5 274 190 |  |  | 5 274 190 | 5 183 858 |  |  |  | 5 183 858 | 98,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |